ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

WE WŁOSZCZOWIE

UL. JĘDRZEJOWSKA 81, 29-100 WŁOSZCZOWA

TEL/FAX. 0 41 394 25 19

e-mail: zdpwloszczowa@op.pl

ZDP – ZP- 3431/18/2011

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 14 000 EURO

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert na:

„ Likwidacja wybojów na drodze powiatowej nr 0252 T na odcinku Pilczyca-Ciemiętniki ”

- Termin realizacji – do 15 wrzesień 2011r.

- Oferty należy składać w terminie do dnia 28 lipca 2011r.  do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2011r. godzina 10:10  w siedzibie ZDP 29-100 Włoszczowa,

ul. Jędrzejowska 81.

- W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

Podpis

Dyrektor ZDP

mgr Norbert Gąsieniec

W załączeniu:

- Formularz ofert

- Kosztorys inwestorski

- Przedmiar robót

- Projekt umowy

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do  Zarządu Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

# W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty oferuję wykonanie zadania:

„ Likwidacja wybojów na drodze powiatowej nr 0252 T  na odcinku Pilczyca - Ciemiętniki ”

za następującą cenę:

......................... zł  netto  (słownie złotych: .....................................................................
                                                                        .....................................................................)

podatek VAT .........%  ............ zł           (słownie złotych: .................................................

.............................................................)

.............................. zł   brutto                (słownie  złotych: ..................................................

.......................................brutto.

...............................dnia....................                                           .....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

likwidacja wybojów na drodze powiatowej nr 0252T na odcinku Pilczyca – Ciemiętniki

| Lp. | OPIS ROBÓT | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozebranie nawierzchni bitumicznej śr. grub. 4 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 3 km oraz przycięciem krawędzi do kształtów prostokątnych | m2 | 250 |  |  |
| 2. | Rozebranie istniejącej podbudowy śr. grub. 30 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 3 km | m2 | 250 |  |  |
| 3. | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznie kamiennego frakcji 0-63 mm grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 250 |  |  |
| 4. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 250 |  |  |
| 5. | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu | m2 | 250 |  |  |
| Ogółem |
| wartość netto |  |
| podatek VAT 23% |  |
| wartość brutto |  |

Słownie: …………………………………………………………………….

PRZEDMIAR ROBÓT

likwidacja wybojów na drodze powiatowej nr 0252T na odcinku Pilczyca – Ciemiętniki

| Lp. | OPIS ROBÓT | Jedn. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozebranie nawierzchni bitumicznej śr. grub. 4 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 3 km oraz przycięciem krawędzi do kształtów prostokątnych | m2 | 250 |
| 2. | Rozebranie istniejącej podbudowy śr. grub. 30 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 3 km | m2 | 250 |
| 3. | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznie kamiennego frakcji 0-63 mm grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 250 |
| 4. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 250 |
| 5. | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej grubość warstwy 4 cm po zagęszczeniu | m2 | 250 |

UMOWA  Nr ………………

zawarta w dniu …………………  pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych

z siedzibą 29-100  Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. mgr Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

z kontrasygnatą Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych – Bożena Adamczyk

a ………………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację zadania  pod nazwą:

„ Likwidacja wybojów na drodze powiatowej nr 0252 T na odcinku Pilczyca – Ciemiętniki ”

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a)   przedmiarem robót;

b)   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót;

c)   zasadami wiedzy technicznej;

d)   obowiązującymi  przepisami prawa;

e)   przepisami o ruchu drogowym;

3. Zakres robót podany w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym  jest maksymalnym zakresem

przewidywanym do realizacji. Minimalny zakres zamówienia jaki Zamawiający zrealizuje to 70 %

wartości zamówienia. Pozostałe 30% zależeć będzie od posiadanych środków finansowych

Zamawiającego.

§ 2

TERMINY

Termin  realizacji  - 15 wrzesień  2011r.

§ 3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Dziennika budowy i książki obmiaru

- przekazanie terenu budowy

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego

- dokonanie odbioru  robót

2.   Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
       umowy przez Wykonawcę , a w szczególności ich jakości,  użycia właściwych
       materiałów i urządzeń  oraz przestrzegania wszystkich warunków  zawartych
      w Szczegółowych Specyfikacjach  Technicznych,

§ 4

OBOWIĄZKI  I  UPRAWNIENIA  WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, zasadami sztuki  budowlanej , wiedzą techniczną , prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Protokolarne przejęcie terenu budowy . 
Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego  nie może  być używany przez Wykonawcę  do celów innych niż  realizacja  niniejszej umowy.

Wykonawca przejmuje  na czas od przekazania placu budowy  do odbioru 
                 końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną za przejęty teren budowy.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi 
w tym zakresie pełną odpowiedzialność  przed policją , strażą miejską i innymi służbami  publicznymi.

- Wykonawca ponosi  wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem , osobom trzecim na  terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym

do terenu budowy. Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę.

- Prowadzenie  następujących dokumentów  w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy:

  - Dziennika budowy który będzie  dostępny dla Zamawiającego  celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

  - Księgi obmiarów

- Opracowanie i przekazanie na dzień odbioru końcowego Zamawiającemu

dokumentacji powykonawczej ( w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”) wraz

ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,

wynikami badań.

- Uporządkowanie terenu budowy  po zakończeniu robót  i przekazanie

go Zamawiającemu w terminie ustalonym  na odbiór końcowy.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych . Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli wykonywanych robót bez powiadamiania Wykonawcy oraz do pobierania próbek wbudowanych materiałów i badania ich w laboratorium.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają wynagrodzenie

zgodne z ofertą oraz kosztorysem ofertowym w następującej wysokości:

…………………….. zł netto

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł podatek  VAT

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł  brutto

słownie złotych; ……………………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.

3. Powyższa cena obowiązuje na czas trwania umowy  i nie podlega zmianie.

§ 7

ODBIORY   ROBÓT

1.  Odbiór  końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia  objętego
      niniejszą umową.

2. Wykonawca  zgłasza gotowość do  odbioru robót   przez stosowny wpis  do dziennika 
     budowy  zawiadamiając Inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem  umożliwienia

zajęcia  stanowiska. O gotowości do odbioru  i o powyższym wpisie do dziennika

budowy Wykonawca zawiadamia  odrębnie Zamawiającego na piśmie.

3. Zamawiający  wyznacza termin rozpoczęcia  odbioru końcowego  niezwłocznie po
     zawiadomieniu go przez Wykonawcę . Czynności odbiorowe winny zakończyć się

w ciągu  7 dni  od daty otrzymania  przez Zamawiającego pisemnego  zawiadomienia

o gotowości  do odbioru robót.

4.  Strony postanawiają, że  z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru robót

zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru  jak też i termin wyznaczony

na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Zamawiający może odmówić odbioru robót, jeśli przedmiot  umowy zawiera

jakiekolwiek wady. W takim przypadku wyznacza się Wykonawcy termin  do usunięcia

wad  nie krótszy niż termin niezbędny  do ich usunięcia z punktu widzenia technicznego.

Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie o dokonanie

odbioru  przez Zamawiającego.

6. Do odbioru końcowego  Wykonawca przedłoży:

-   dziennik budowy i książkę obmiaru

-   zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót

-    pomiary kontrolne i wyniki badań

-   świadectwa jakości wbudowanych materiałów

Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie podpisania  przez strony protokołu  końcowego odbioru  potwierdzającego  zakończenie robót.

§ 8

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.  Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  faktury
     wystawionej  po odbiorze  końcowym przedmiotu umowy w ciągu  30 dni

kalendarzowych od dnia  doręczenia  faktury.

2. Do faktury Wykonawca dołączy  protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru., przedstawiciela Zamawiającego.

3.  Zapłata należności za fakturę  końcową nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności

za jakość  wykonanych robót.

4. Wynagrodzenie z niniejszej umowy płatne będzie przelewem  na konto podane przez
   Wykonawcę .....................................................................................................................

§9

GWARANCJA  I RĘKOJMIA

1.  Strony  postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności  Wykonawcy z tytułu

rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot

umowy 12  miesięcznej gwarancji jakości .

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru 
     końcowego całości przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad

w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na

własny koszt  w terminie podanym  przez Zamawiającego.

3. O wykryciu wady w przedmiocie umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
     oględzin przedmiotu umowy  w celu protokolarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4 . Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
     podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,

Zamawiający   może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy,  obciążając kosztami Wykonawcę  z zachowaniem

wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 10

KARY  UMOWNE

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

- za niewykonanie robót  w terminie - 0,1% wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6, pkt.1   za każdy  dzień  opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

- za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym –  0,2% 
wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 6, pkt.1    za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez zamawiającego  na usunięcie wad.

-   za odstąpienie  przez zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
           odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez

Wykonawcę z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia

umownego brutto określonego § 6, pkt.1

3.  Wykonawca upoważnia zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
     umownych z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
     kar umownych.

§ 11

UBEZPIECZENIA

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
     spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją 
     niniejszego zamówienia.

§ 12

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

- Zamawiający  wyznacza:

- Inspektora Nadzoru – …………………………………………………….

- Wykonawca powierza  funkcję:

- Kierownika Budowy: ………………………………………………………..

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję  przez Wykonawcę wierzytelności 
z tytułu niniejszej umowy   na  podstawie art. 509 – i n.  kodeksu cywilnego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz.U.z 2003r Nr 207, poz.2016 z póź. zm. ).

§ 16

Integralną częścią niniejszej umowy są :

- Oferta  Wykonawcy

§ 17

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                              Zamawiający