ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

29-100 WŁOSZCZOWA

UL.JĘDRZEJOWSKA 81

Tel/fax. 41 394-25-19

Włoszczowa, dnia   21.06.2012.

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 14 0000 EURO

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na:

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 0227 T w obrębie skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa - Kielce”.

1.  Termin realizacji  - do 30 sierpnia  2012r.

2.  Oferty należy składać w terminie do dnia  27 czerwca  2012r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2012r godzina 10:10 w siedzibie ZDP  
     29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81.

3.  W cenie oferty należy ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

4. Do oferty należy załączyć odpis  z właściwego  rejestru albo  zaświadczenie  
     o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5.  Zamawiający wybierze ofertę  z najniższą ceną.

Podpisał

Dyrektor ZDP

Norbert Gąsieniec

W załączeniu:

- Przedmiar robót

- Formularz oferty

- Kosztorys ofertowy

- Projekt umowy

PRZEDMIAR ROBÓT

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 0227 T w obrębie skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa - Kielce”.

| L.p | Numer STWiOR | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze – tyczenie trasy |
| 1 d.1 | KNR 2- 010119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,054 |
| 2 d.1 | Kalkulacja własna | Obsługa geodezyjna | szt. | 1 |
| 2. | Roboty ziemne |
| 1 d.2 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 10 km ( w tym rowy) | M3 | 85,32 |
| 2 d.2 | Kalkulacja własna | Koszty składowania (utylizacji) nadmiaru ziemi | M3 | 85,32 |
| 3. | Konstrukcja jezdni |
| 1 d.3 | KNR AT 03 0102-0 | Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. Do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – własność Inwestora Krotność = 0.5 | M2 | 297 |
| 2 d.3 | KNR 2-31 0104 – 05 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm (poszerzenia Krotność = 2 | M2 | 54 |
| 3 d.3 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm (poszerzenia) Krotność =0.8 | M2 | 54 |
| 4 d.3 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm (poszerzenia) | M2 | 54 |
| 5 d.3 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | M2 | 297 |
| 6 d.3 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4 cm ANALOGIA warstwa wyrównawczo- profilująca Krotność= 0.75 | M2 | 334,8 |
| 7 d.3 | KNR 2 – 31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | M2 | 334,8 |
| 8 d.3 | Kalkulacja własna | Geosiatka GLASSTECH 100/100 – W 2 PP | M2 | 329,4 |
| 9 d.3 | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4 cm | M2 | 329,4 |
| 10 d.3 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | M2 | 329,4 |
| 11 d.3 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm | M2 | 324 |
| 12 d.3 | KNR 2-31 0310-06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubości po zageszcz. | M2 | 324 |
| 4. | Pobocza |
| 1 d.4 | KNR 2- 31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | M2 | 54 |
| 2 d.4 | KNR-2 31 0204-05 analogia | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 7 cm – pobocza | M2 | 54 |
| 3 d.4 | KNR 2-31 0204-06 analogia | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa z tłucznia – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu – pobocza | M2 | 54 |
| 5. | Roboty wykończeniowe |
| 1 d.5 | KNR 2- 21 0215-01 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim | ha | 0,01 |
| 2 d.5 | KNR 2- 21 0403-03 z .o.2.10. | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem – obszar mniejszy niż 0.15 ha | ha | 0,01 |

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do     Zarządu Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

Ul. Jędrzejowska 81

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty oferuję  wykonania zadania :

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 0227 T w obrębie skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa - Kielce”.

za następującą cenę:

……………….. netto    słownie złotych;  ………………………………………00/100.

………….. zł podatek  VAT   słownie złotych; ………………………………….00/100.

……………… zł   brutto

słownie złotych; …………………………………………………00/100 brutto.

………..………..   dnia  ……………                  ..................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 0227 T w obrębie skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa - Kielce”.

| Lp. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jedno. netto | Wartość netto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,054 |  |  |
| 2 | Obsługa geodezyjna | szt | 1 |  |  |
| 3 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 10 km ( w tym rowy) | M3 | 85,32 |  |  |
| 4 | Koszty składowania (utylizacji) nadmiaru ziemi | M3 | 85,32 |  |  |
| 5 | Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – własność Inwestora Krotność = 0.5 | M2 | 297 |  |  |
| 6 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm (poszerzenia Krotność = 2 | M2 | 54 |  |  |
| 7 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm (poszerzenia) Krotność =0.8 | M2 | 54 |  |  |
| 8 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm (poszerzenia) | M2 | 54 |  |  |
| 9 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | M2 | 297 |  |  |
| 10 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4 cm ANALOGIA warstwa wyrównawczo- profilująca Krotność= 0.75 | M2 | 334,8 |  |  |
| 11 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | M2 | 334,8 |  |  |
| 12 | Geosiatka GLASSTECH 100/100 – W 2 PP | M2 | 329,4 |  |  |
| 13 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4 cm | M2 | 329,4 |  |  |
| 14 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | M2 | 329,4 |  |  |
| 15 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm | M2 | 324 |  |  |
| 16 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubości po zageszcz. | M2 | 324 |  |  |
| 17 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm | M2 | 54 |  |  |
| 18 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa z tłucznia – grubość po zagęszczeniu 7 cm – pobocza | M2 | 54 |  |  |
| 19 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa z tłucznia – każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu – pobocza | M2 | 54 |  |  |
| 20 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim | ha | 0,01 |  |  |
| 21 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem – obszar mniejszy niż 0.15 ha | ha | 0,01 |  |  |
|  | Raszem wartość netto |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |
|  | Razem wartość brutto |  |  |

……………………….………..   dnia  ……………                          .......................................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA  nr  …………

zawarta w dniu ……………  pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych  
z siedzibą   29-100  Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………………….

a  ……………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

- ……………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację:

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 0227 T w obrębie skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa - Kielce”.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a)   szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót

b)   zasadami wiedzy technicznej

c)   obowiązującymi  przepisami prawa

d)   przepisami o ruchu drogowym,

§ 2

TERMINY

Termin realizacji zamówienia –   30 sierpnia 2012r.

§ 3

MATERIAŁY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają wynagrodzenie  
     zgodnie z ofertą oraz kosztorysem ofertowym w następującej wysokości:

…………. zł netto    słownie złotych;  ……………………………………………

………….  zł podatek  VAT   słownie złotych; ………………………………………………

………….. zł   brutto      słownie złotych: …………………………………………………..

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.

3. Powyższa cena obowiązuje na czas trwania umowy  i nie podlega zmianie.

§ 5

ODBIORY   ROBÓT

1. Odbiór końcowy następuje po  wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego
     niniejszą umową.

2.  Odbiór robót następuje  w drodze pisemnego zgłoszenia wykonanych robót do odbioru.

3. Strony postanawiają, że  z czynności odbioru  będzie spisany protokół odbioru robót  
     zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

4. Zamawiający może odmówić odbioru robót , jeśli przedmiot  umowy zawiera jakiekolwiek 
     wady. W takim przypadku wyznacza się Wykonawcy  termin  do usunięcia wad  nie 
     krótszy niż termin niezbędny  do ich usunięcia z punktu   widzenia  technicznego.

Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie o dokonanie 
     odbioru   przez Zamawiającego.

5. Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie 
     podpisania  przez strony protokołu  końcowego odbioru  potwierdzającego  zakończenie 
     robót.

§ 6

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną  przez Wykonawcę po
     zakończeniu realizacji całości zamówienia.

2. Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół  odbioru końcowego robót podpisany 
    przez przedstawiciela Zamawiającego   oraz  zatwierdzony przez  Dyrektora  ZDP.

3.  Zamawiający   reguluje należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy 
     w  terminie do  14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury za wykonane roboty 
     stanowiące przedmiot umowy.

§ 7

GWARANCJA

1.  Strony  postanawiają, że niezależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot umowy 
      60 miesięcznej gwarancji jakości.

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru 
      końcowego całości przedmiotu umowy.

2.   W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad   w  terminie
       dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny koszt 
       w terminie podanym  przez Zamawiającego.

3.  O wykryciu wady w przedmiocie umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę
     pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
     oględzin przedmiotu umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4 . Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
     podając jednocześnie termin ich wykonania.

§ 8

KARY  UMOWNE

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  prawną z tytułu niewykonania lub 
     nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy.

2.  Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający 
     będzie naliczał  Wykonawcy  następujące kary umowne:

-     za niewykonanie robót  w terminie - 0,1% wartości  wynagrodzenia umownego 
      brutto określonego   w  § 4. pkt.1 za  każdy  dzień zwłoki ;

- za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym –  0,2% 
 wartości  wynagrodzenia  umowy brutto określonego   w  § 4. pkt.1  za każdy dzień

zwłoki.

3.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
     kar umownych.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 9

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
 spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją   niniejszego zamówienia.

§ 10

1. Ze strony Zamawiającego bezpośredni nadzór nad przedmiotem umowy będzie prowadził ……………………………………………..

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do występowania w sprawach związanych                        z  wykonywaniem umowy i  kontrolę jej realizacji będzie  ………………………………...

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są :

1.   Oferta  Wykonawcy

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

§ 14

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                       Zamawiający