ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

WE WŁOSZCZOWIE

UL. JĘDRZEJOWSKA 81, 29-100 WŁOSZCZOWA

TEL/FAX. 0 41 394 25 19

e-mail: zdpwloszczowa@op.pl

Włoszczowa 09.05.2013r.

ZDP – ZP- 3431/15/2013

Zamówienie o wartości do 14.000 EURO

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 14 000 EURO

Prowadzone poza ustawą Pzp

1. Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie  zaprasza do  złożenia oferty na:

Wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej nr 0264 T w miejscowości Bukowa

( parking przy kościele)

2. Termin realizacji –  do dnia 31.07.2013r.

3. Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.

a.  Cenę należy wyliczyć w załączonym „ formularzu obliczenia ceny, a następnie przenieść do formularza

„ oferta „. Cena musi obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  Wykonawca    sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na

cenę. Wykonawca realizując zamówienie nie będzie mógł domagać się zmiany ceny ( wynagrodzenia ).  Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.05. 2013r.  do godziny 12:00

W załączeniu:

1.Formularz ofert

2.Formularz obliczenia ceny

3.Istotne postanowienia umowy

Podpisał

Dyrektor Zarządu Dróg powiatowych

mgr Norbert Gąsieniec

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do  Zarządu Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

# W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty  na realizację zadania:

Wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej nr 0264 T w miejscowości Bukowa

( parking przy kościele)

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

......................... zł  netto  (słownie złotych: .....................................................................
                                                                        .....................................................................)

podatek VAT .........%  ............ zł           (słownie złotych: .................................................

.............................................................)

.............................. zł   brutto                (słownie  złotych: ..................................................

.......................................brutto.

...............................dnia....................                                           .....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ OBLICZENIA CENY

„Wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej nr 0264 T w miejscowości Bukowa

( parking przy kościele)

| Lp. | OPIS ROBÓT | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonow3ej brukowej grubości 6 cm | m2 | 10 |  |  |
| 2. | Rozebranie obrzeży chodnikowych | m | 5 |  |  |
| 3. | Rozebranie nawierzchni parkingu z kostki betonowej 8 cm | m2 | 102 |  |  |
| 4. | Rozebranie obrzeży chodnikowych | m2 | 27 |  |  |
| 5. | Wykop z odwozem urobku na odległość do 5 km | m3 | 4.50 |  |  |
| 6. | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm grubości sr. 15 cm (podniesienie parkingu) | m2 | 102 |  |  |
| 7. | Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej ( kostka z rozbiórki ) | m2 | 102 |  |  |
| 8. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm (chodnik) | m2 | 6.5 |  |  |
| 9. | Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej | m2 | 16.5 |  |  |
| 10. | Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 6 |  |  |
| 11. | Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm warstwa dolna gr. 10 cm | m2 | 6 |  |  |
| 12. | Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm warstwa górna gr. 10 cm | m2 | 6 |  |  |
| 13. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych – warstwa wyrównawcza asfaltowa – sr. 100 kg/m2 | m2 | 6 |  |  |
| 14. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4 cm | m2 | 6 |  |  |
| 15. | Wykonanie cieków przy krawężnikowych szer. 20 cm z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podbudowie betonowej | mb | 36 |  |  |
| 16. | Studzienki ściekowe uliczne betonowe średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu i z kratką ściekową typ. ciężki | szt. | 1 |  |  |
| 17. | Wykonanie przykanalika do studzienki ściekowej z rur PVC średnicy 200 mm metodą przecisku w rurze osłonowej | mb | 9 |  |  |
| 18 | Pogłębienie rowu przydrożnego średni 30 cm z odwozem urobku na odległość do 3 km | mb | 250 |  |  |
| Ogółem |
| wartość netto |  |
| podatek VAT 23% |  |
| wartość brutto |  |

Słownie: …………………………………………………………………………… brutto.

…………………. dnia ……………………

………..………………………………………………….

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA  Nr ………

zawarta w dniu …………………  pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych

z siedzibą 29-100  Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. mgr Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

z kontrasygnatą Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych – Bożena Adamczyk

a ………………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

- Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację zadania  pod nazwą:

„Wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej nr 0264 T w miejscowości Bukowa

( parking przy kościele)

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a)   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót;

b)   zasadami wiedzy technicznej;

c)   obowiązującymi  przepisami prawa;

§ 2

TERMINY

Termin  realizacji zamówienia – do dnia 31.07.2013r.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają wynagrodzenie

w wysokości:

…………………….. zł netto

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł podatek  VAT

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł  brutto

słownie złotych; ……………………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.

3. Powyższa cena obowiązuje na czas trwania umowy  i nie podlega zmianie.

4. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę po zakończeniu

realizacji całości zamówienia.

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez

przedstawiciela Zamawiającego oraz zatwierdzony przez Dyrektora ZDP.

6. Zamawiający przekaże należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy w terminie

14 dni kalendarzowych od  daty otrzymania faktury za wykonanie roboty stanowiące przedmiot

umowy.

§ 4

ODBIORY   ROBÓT

1.  Odbiór  końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia  objętego
      niniejszą umową w drodze pisemnego zgłoszenia wykonanych robót do odbioru.

2.  Strony postanawiają, że  z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru robót

zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

3.  Jeżeli na dzień końcowego odbioru  robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany przedmiot umowy

posiada wady nie zostanie odebrany.

Za okres od dnia zakończenia robót podanego w umowie  do dnia usunięcia wad zostaną naliczone

kary zgodnie z § 5 ust.2a niniejszej umowy.

4.  Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie podpisania  przez

strony protokołu  końcowego.

§ 5

KARY  UMOWNE

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania zobowiązań  umownych Zamawiający będzie

naliczał Wykonawcy następujące kary umowne:

a.  za niewykonanie robót  w terminie - 0,1% wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego

w  § 3 pkt.1   za każdy  dzień  zwłoki;

b. za odstąpienie  przez zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
    odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez

Wykonawcę z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia

umownego brutto określonego § 3, pkt.1

3.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
     kar umownych.

§ 6

GWARANCJA

1.  Strony postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady

przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 36 miesięcznej

gwarancji jakości. Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru

końcowego całości  przedmiotu umowy.

2.  W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych wad w terminie dni od dnia

otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie podanym przez

Zamawiającego.

3. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie

określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając  miejsce i termin oględzin przedmiotu

umowy w celu protokólarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

4. Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając

jednocześnie termin ich wykonania.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją 
niniejszego zamówienia.

§ 8

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- ze strony  Zamawiającego - …………………………

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY