Załącznik nr 3

Umowa o roboty budowlane

# Nr AG.I.7002-22/07

Zawarta w dniu ................................ r. we Włoszczowie pomiędzy:

Powiatem Włoszczowskim, ul. Wiśniowa 10, 29-100 włoszczowa (NIP 656-18-55-937, REGON 291019360) reprezentowanym przez:

Starostę Włoszczowskiego – Ryszarda Maciejczyka

Wicestarostę Włoszczowskiego – Zbigniewa Krzyśka

Przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Włoszczowskiego – Józefie Puto

zwanym Zamawiającym,

a ................................................................., z siedzibą ................................................, działającym 
na podstawie ..........................................., reprezentowanym przez: .......................

zwanym dalej Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60000 euro, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§1

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji: Budowa drogi wewnątrzzakładowej i parkingu dla Starostwa Powiatowego we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10, na działkach   ewid. nr nr 4457/1, 4457/5, 4457/6, 4457/7, 4457/9 o pow. 1543,71 m2

zgodnie z :

- Dokumentacją techniczną dostarczoną przez Zamawiającego,

- Zakresem rzeczowym robót,

- Ofertą Wykonawcy.

Wykonanie przedmiotu umowy

§2

- Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona przy wykorzystaniu własnych urządzeń 
i maszyn.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy część materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy - w ilości: 108,08 m2 kostki brukowej w kolorze czerwonym o grubości 8 cm, 106,32 m2 kostki brukowej szarej o grubości 8 cm oraz 80,76 mb krawężnika w kolorze bordo.

- Zakup pozostałych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy znajduje się 
po stronie Wykonawcy.

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca podejmuje się kierowania i stałego nadzoru nad przygotowaniem, realizacją przedmiotu umowy oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej wykonanie.

- Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące miejsca wykonania umowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego 
oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

§3

W procesie wykonania przedmiotu umowy:

- przedstawicielem Zamawiającego jest ..........................

- przedstawicielem Wykonawcy jest ...............................

Terminy

§4

- Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące terminy związane z realizacją umowy:
1) rozpoczęcie robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy,
2) zakończenie robót: do dnia 31.08.2007 r.

- Termin zakończenia robót może być przedłużony w formie aneksu wskutek:
1) wstrzymania robót przez Zamawiającego,
przerw w wykonaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- Wpływ pogody na wykonanie robót, który należało wziąć pod uwagę podczas zawierania umowy nie będzie uznawane przez Zamawiającego za okoliczności siły wyższej.

Obowiązki Wykonawcy

§5

Wykonawca zobowiązany jest do:

- właściwego zagospodarowania miejsca wykonani robót,

- przekazania Zamawiającemu wymaganych atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych,

- bieżącego zabezpieczenia wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; w razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający może sam wykonać powyższe zabezpieczanie na koszt Wykonawcy,

- przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową na nieruchomościach sąsiednich, w razie nie wykonania tego zobowiązania Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokółu  i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót,

- ochrony swojego mienia znajdującego się na miejscu wykonywania robót,

- utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy  oraz dróg publicznych i chodników przylegających do terenu prac; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Policją, Strażą Miejską, i innymi służbami publicznymi; w razie nie wykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, 
a kosztami obciążyć Wykonawcę,

- przestrzegania przepisów BHP i p.poż. na terenie prac,

- wykonania robót siłami własnymi . Na zatrudnienie ewentualnych innych podwykonawców Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego,

- przerwania wykonywanych robót na żądanie Zamawiającego, zabezpieczając w razie potrzeby wykonywane roboty przed ich zniszczeniem,

- uporządkowania terenu budowy (robót) po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu 
w terminie odbioru,

- przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy 
i na terenie przyległym do placu budowy.

§7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
    1) Wykonawca ogłosi rozwiązanie firmy,

2) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez     okres kolejnych 7 dni roboczych,
     3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 
     4) Wykonawca nie wykonuje  robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, ale Zamawiający najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć w tym celu termin co najmniej 3 dni,

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie o przedsięwzięciach, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego 
w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia.
4. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy strony obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, (w protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń).
2) Wykonawca wyda Zamawiającemu Dokumentację Techniczną oraz posiadane pozwolenie na budowę
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 
która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada,
5) Zamawiający,  w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót,
 b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów dotychczas wykonanych prac.
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za świadczenia spełnione, udokumentowane i odebrane o ile mają one trwałe zastosowanie dla inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem wykonania przedmiotu umowy innemu przedsiębiorcy.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy i okolicy odpadów oraz śmieci powstałych wskutek prac prowadzonych zgodnie z niniejszą umową.

- Prace porządkowe na terenie budowy oraz wywóz odpadów powinny być przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy Wykonawca nie uprzątnie terenu może to uczynić Zamawiający obciążając  Wykonawcę kosztami prac porządkowych i zagospodarowania odpadów.

## Wynagrodzenie

§ 9

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto:.......zł (słownie:..........).

- Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla przedmiarowego zakresu robót ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót.

- Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową 
oraz o protokół odbioru robót.

- Warunkiem przyjęcia faktury jest załączenie do niej kopii protokółu odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy i Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego jakichkolwiek kwot przewyższających to wynagrodzenie.

Odbiór robót

§10

- Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy po zgłoszeniu ich gotowości do odbioru przez Wykonawcę w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia.

- Terminy rękojmi i gwarancji rozpoczynają bieg od dnia zakończenia odbioru końcowego.

- Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty wybudowanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań i inne dokumenty wymagane przez umowę i obowiązujące przepisy.

Gwarancja

§11

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie odbioru oraz za wady ujawnione w okresie gwarancji.

- O wystąpieniu wady Zamawiający niezwłocznie pisemnie zawiadomi Wykonawcę.

- Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę przeglądu.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiający może:

1) jeżeli wada nie umożliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

  - żądać usunięcia wady przez Wykonawcę w odpowiednim terminie, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - obniżyć wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stosowanie do obniżenia jego wartości.

2) jeżeli wada uniemożliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem żądać powtórnego bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawcę zachowując prawo do żądania naprawienia szkody wynikłej z opóźnionego

wykonania przedmiotu umowy.

§12

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres  ......miesięcy od daty odbioru końcowego.

Kary umowne

§13

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za nieterminową realizację przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego, o ile przeterminowanie nie przekroczy 30 dni. Po upływie 30 dni od wyznaczonego terminu umownego kara 
za przeterminowanie wynosi 40% ceny umownej.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 %

wynagrodzenia umownego.

3)  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

Zakaz cesji

§14

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować oraz obciążać w jakikolwiek sposób należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Postanowienia końcowe

§15

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym ciągu wykonywać postanowienia umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

§16

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta przetargowa złożona w dniu....................

§17

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA