ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

WE WŁOSZCZOWIE

UL. JĘDRZEJOWSKA 81, 29-100 WŁOSZCZOWA

TEL/FAX. 0 41 394 25 19

e-mail: zdpwloszczowa@op.pl

Włoszczowa 17.07.2013r.

ZDP – ZP- 3431/24/2013

Zamówienie o wartości do 14.000 EURO

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 14 000 EURO

Prowadzone poza ustawą Pzp

1. Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie  zaprasza do składania  ofert  na:

„ Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg  powiatowych na terenie powiatu

Włoszczowskiego „

CPV – 45.23.32.21-4

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie miasta

Włoszczowa oraz na drogach zamiejskich Powiatu Włoszczowskiego w następującej ilości - 1000,00 m2

( linie segregacyjne, przejścia dla pieszych, drobne elementy).

Oznakowanie w ilości 1000,00 m2  jest ilością przewidywana. W przypadku , gdy istniejące oznakowanie nie

będzie wymagało odnowienia może nie zostać zlecone lub może być zlecone w zmniejszonej ilości.

Wykonawca otrzyma zapłatę wynikającą z przemnożenia ilości faktycznie wykonanych robót tj; ilości m2

oznakowania poziomego.

2. Szczegółowe zestawienie poszczególnych linii i znaków na poszczególnych ulicach na terenie miasta

Włoszczowa oraz na drogach zamiejskich zawiera załącznik.

3. Przekazanie odcinków dróg z wyznaczeniem zakresu oznakowania poziomego zostanie dokonane

protokólarnie w terminie 3 dni od zawarcia umowy.

Wykonawca przystąpi do wykonywania oznakowania poziomego w ciągu 2 dni od dnia przekazania

odcinków dróg.

4. Termin realizacji –  do dnia 15.08.2013r.

5. Oferty należy składać w terminie do dnia 23.07. 2013r.  do godziny 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2013r. godzina 12:10 w siedzibie ZDP 29-100 Włoszczowa,

ul. Jędrzejowska 81.

6. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały

zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę  powinien przewidzieć wszelkie okoliczności

mogące mieć wpływ na cenę.

Cenę oferty Wykonawca wyliczy na podstawie  ilości oznakowania podanego wyżej.

W „ Formularzu oferty” należy podać  cenę jednostkową za 1 m2 oznakowania oraz cenę za całość

przedmiotu zamówienia wynikającą  z iloczynu ceny jednostkowej i przewidywanej ilości m2 oznakowania.

7. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności

gospodarczej.

8. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

W załączeniu:

1.Formularz ofert

2.Istotne postanowienia umowy

3. Zestawienie oznakowania

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Podpisał

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Norbert Gąsieniec

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do  Zarządu Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

- W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Dróg Powiatowych  o zamówieniu publicznym na realizację zadania::

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego

1. Oferujemy wykonanie oznakowania poziomego za cenę:

............. zł / m2  netto  (słownie złotych: .....................................................................
                                                                    ....................................................................)

............ zł VAT ……%  (słownie złotych: ..................................................................

................................................................................)

.............. zł / m2 brutto  (słownie  złotych: ..................................................................

................................................................ )

2. Cena za całość zamówienia

(ilość przewidywana 1000,00 m2)

1000,00 m2 x ………………. zł / m2 brutto = ………………………….. zł brutto

słownie złoty:…………………………………………………………………………………

...............................dnia....................                                           .....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA  Nr ………

zawarta w dniu …………………  pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych

z siedzibą 29-100  Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. mgr Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

z kontrasygnatą Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych – Bożena Adamczyk

a ………………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

- Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację zadania  pod nazwą:

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego

2. Zamówienie obejmuje: 1000,00 m2  ( linie segregacyjne, przejścia dla  pieszych, drobne elementy)

Oznakowanie w ilości 1000,00 m2 jest ilością przewidywaną i zależeć będzie

od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a)   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót;

b)   zasadami wiedzy technicznej;

c)   obowiązującymi  przepisami prawa;

d)   przepisami o ruchu drogowym

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

Materiały powinny odpowiadać wymogom SST.

§ 2

TERMINY

1.Termin  realizacji zamówienia – do dnia 15.08.2013r.

2. Przekazanie odcinków dróg z wyznaczeniem zakresu oznakowania do wykonania zostanie

dokonane protokólarnie w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

3.Wykonawca rozpocznie wykonywanie oznakowania poziomego w ciągu 2 dni od dnia

protokólarnego przekazania odcinków dróg wraz z zakresem oznakowania.

§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 odbywać się będzie według ceny jednostkowej:

…………………….. zł netto

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł podatek  VAT

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł  brutto

słownie złotych; ……………………………………………………………………….

2. Przewidywana wartość umowy wynosi: …………….. zł brutto

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………

3. Należność ( wynagrodzenie) za przedmiot umowy równa się iloczynowi ceny jednostkowej i ilości

metrów wykonanego oznakowania.

4. W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanego oznakowania odbiega od przewidywanej

Wykonawca otrzyma zapłatę wynikającą z przemnożenia ilości faktycznie wykonanych robót przez

cenę jednostkową podaną w pkt. 1 i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń

w stosunku do zamawiającego.

5. Zmiana wartości umowy podana w pkt. 2 w zależności od ilości wykonanego oznakowania

nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

PŁATNOŚCI

1.  Rozliczenie za przedmiot umowy  nastąpi fakturą końcową wystawiona przez Wykonawcę na

podstawie zestawienia ilości wykonanych i odebranych robót.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie pr4otokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela

Zamawiającego oraz zatwierdzony przez Dyrektora ZDP. Do protokół Wykonawca załączy

aprobatę techniczną materiałów  użytych do wykonania oznakowania.

3. Zamawiający będzie regulował należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy

w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury za wykonane  roboty stanowiące

przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela

Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

§ 5

ODBIORY ROBÓT

1.Odbiór końcowy  zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całość zadania i zgłoszeniu przez

Wykonawcę robót do odbioru końcowego. Zamawiający dokona odbioru  końcowego robót w

terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

2. Wykonanie i odbiory robót oraz ewentualnych robót usterkowych będzie się odbywać zgodnie

ze SST.

§ 6

GWARANCJA

1.  Strony postanawiają, że  niezależnie od odpowiedzialności  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady

przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 6 miesięcznej

gwarancji jakości.

Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego całości

przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych wad w terminie 3 dni od daty

otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie  je na własny koszt w terminie podanym przez

zamawiającego.

3.  O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie

określając rodzaj stwierdzonej wady.

4. Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając

jednocześnie termin ich wykonania.

§ 7

KARY  UMOWNE

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania zobowiązań  umownych Zamawiający będzie

naliczał Wykonawcy następujące kary umowne:

a.  za nie rozpoczęcie wykonywania oznakowania  w terminie - 0,1% wartości  wynagrodzenia

umownego brutto określonego w  § 3 pkt.2   za każdy  dzień  zwłoki;

b.  za nie wykonanie oznakowania  w terminie - 0,1% wartości  wynagrodzenia

umownego brutto określonego w  § 3 pkt.2   za każdy dzień zwłoki;

c. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym – 0,2 % wartości

wynagrodzenia umownego brutto określonego w w  § 3 pkt.2   za każdy dzień zwłoki.

3.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
     kar umownych.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 8

1. Wykonawca podczas wykonywania oznakowania poziomego zobowiązany jest do oznakowania

drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania.

2. Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywane oznakowanie,

od chwili rozpoczęcia  aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobą trzecim spowodowane

własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją  niniejszego zamówienia w stopniu

całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 9

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- ze strony  Zamawiającego - …………………………

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 13

Należności objęte umową nie mogą być przedmiotem cesji wierzytelności w rozumieniu art. 509 – i n. kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA                                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

Zestawienie oznakowania poziomego na drogach i ulicach

powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowa.

Razem do wykonania ok.1000,00 m2 oznakowania poziomego cienkowarstwowego

1. Droga 0262T  Krasocin – Ludynia                znak P-20                      24 m2

2. Droga 0266T  Rogalów – Mieczyn               znak P-13 + P-4              7m2

Znak P-12                       3m2

3. Droga  0247T  Łachów – Włoszczowa         znak P-13                        3m2

znak P-4                          5m2

4. Droga  0237T  Chlewice – Moskorzew        znak P-10                      42m2

- 5. Droga  0261T  Belina – Ostów                      znak P-10                     10m2

- znak P- 4                        20 m2

- znak P-13                       3 m2

6. Droga  0264T  Niwiska – Leśnica                 znak P-10                     56m2

znak P-21                     11m2

znak P –13 + P-4           7m2

7. Droga  0263T  Gruszczyn – Cieśle               znak P-10                     10m2

8. Droga   0251T Kluczewsko – Rudka            znak P-10                     30m2

znak P-13 + P-4             6m2

9.Droga 0223 T Konieczno – Dołowatka        znak P-10                     20m2

10. Droga   0401T Zabrody – Włoszczowa      znak P-10                     79m2

11. Drogi 0233T, 0242T,0243T

Czaryż – Wola Czaryska – Dzierzgów             znak P-10                      60m2

12.Droga 0245T Komparzów – Kurzelów       znak P-13                        1m2

znak P-10                       12m2

13.Droga 0245 Kurzelów – Łachów                znak P-10                       10m2

14. Droga 0244 Czarnca – Kąty                      znak  P-10 + p-7a           12m2

15. Droga 0262 w miejscowości Czostków     znak P-10                       12m2

16. Droga nr 0229 T Wola Wiśniowa- Ludwinów   znak  P-12              1,5 m2

17. Droga nr 028 T Rogienice- Radków                  znak P-12                1,5 m2

18.ulice miasta Włoszczowa –   ul. Głowackiego 	  znak  P-10           28m2

-    ul. 1-go Maja     	  znak  P-10           94m2

-    ul.  Wiśniowa   	  znak  P- 10         146m2

-    ul. Kilińskiego         znak  P-10            24m2

-    ul. Kilińskiego         znak  P-12              2,5m2

-    ul.. Kusocińskiego   znak P -16              3m2

- ul. Koniecpolska     znak  P-10             12m2

- ul. Kilińskiego         znak P-20                4m2

- ul. Przedborska       znak  P-10              14m2

- ul. Sobieskiego        znak P-10               8m2

- ul. Sobieskiego        znak  P-20              4 m2

- ul. Sobieskiego        znak P-4                 10 m2

- ul. Sobieskiego        znak P-13               3m 2

- ul. Sobieskiego        znak P-12                2,5 m2

- ul. Sobieskiego        znak P-8b                1,5 m2

- ul. Sobieskiego        znak P-8d                1,5 m2

- ul. Wschodnia          znak P-10             36m2

- ul. Wiśniowa           znak P-4              7,5m2

- ul. Przedborska       znak P-20               4m2

- ul. Kusocińskiego   znak P-10              36m2

- ul. Kusocińskiego   znak P-12               3m2

- ul. Wiśniowa          znak P-13                3m2

znak P-12               1,5 m2

Oznakowanie skrzyżowania drogi powiatowej 0264 T Niwiska – Skorków z drogą dojazdową do zakładu LHOIST Bukowa w miejscowości Skorków w ilości 80 m2 .

WARUNKI TECHNICZNE

- WYKONANIA I ODBIORU

- Farba do cienkowarstwowego oznakowania dróg musi podać :

-   certyfikat lub atest lub świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM

-   okres gwarancji farby 12 miesięcy

-   czas schnięcia nie dłuższy niż 20 minut

- Malowanie

- Linie poprzeczne , znaki , i inne , malowanie półmechaniczne (szablony , natrysk)

- Geometria

-   zgodnie z wytoczonymi liniami przez Wykonawcę

-   linie muszą odpowiadać wymiarom określonym w „Instrukcji o znakach drogowych     poziomych”

- Technologia wykonania

- ściśle wg. instrukcji wystawionej przez producenta farby ze szczególnym zwróceniem uwagi na :

1.  prowadzenie robót w odpowiednich warunkach atmosferycznych : nawierzchnia sucha ,              temperatura powietrza i nawierzchni 5 ˚C, wilgotność  względna powietrza powyżej 855 lub  zgodnie z zaleceniami producenta farby

- odpowiednia grubość  farby na mokro

- zabezpieczenie malowania  przed rozjeźdżeniem  do czasu wyschnięcia farby

- bezpośrednio przed malowaniem oczyszczenie pasa na który będzie nakładana farba

- usunięcie resztek istniejącego oznakowania w sposób nie powodujący uszkodzenia nawierzchni. Jeżeli oznakowanie w sposób wykonania wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego .

- Odbiór robót

- sprawdzenie geometrii

- sprawdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z wytoczonymi  liniami i „Instrukcją

o znakach drogowych poziomych”

- ocena grubości warstwy malowania

- sprawdzenie wizualne jakości malowania . O ewentualnych wadach decyduje komisja

z ramienia  Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy.