ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

WE WŁOSZCZOWIE

UL. JĘDRZEJOWSKA 81, 29-100 WŁOSZCZOWA

TEL/FAX. 0 41 394 25 19

e-mail: zdpwloszczowa@op.pl

Włoszczowa 27.01.2014r.

ZDP – ZP- 3431/ 7/2014

Zamówienie o wartości do 14.000 EURO

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 14 000 EURO

Prowadzone poza ustawą Pzp

1. Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie  zaprasza do  złożenia oferty na:

Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 0230 T w miejscowości Żelisławice

w km od 3+627 do km 3+815

2. Termin realizacji –  do dnia 30.06.2014r.

3. Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.

a.  Cenę należy wyliczyć w załączonym „ formularzu obliczenia ceny, a następnie przenieść do formularza

„ oferta „. Cena musi obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.  Wykonawca    sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na

cenę. Wykonawca realizując zamówienie nie będzie mógł domagać się zmiany ceny ( wynagrodzenia ).  Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b. Oferty należy składać w terminie do dnia 03.02. 2014r.  do godziny 12:00

W załączeniu:

1.Formularz ofert

2.Formularz obliczenia ceny

3.Istotne postanowienia umowy

Podpisał

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Norbert Gąsieniec

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do  Zarządu Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

# W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty  na realizację zadania:

Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 0230 T w miejscowości Żelisławice

w km od 3+627 do km 3+815

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

......................... zł  netto  (słownie złotych: .....................................................................
                                                                        .....................................................................)

podatek VAT .........%  ............ zł           (słownie złotych: .................................................

.............................................................)

.............................. zł   brutto                (słownie  złotych: ..................................................

.......................................brutto.

...............................dnia....................                                           .....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ OBLICZENIA CENY

Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 0230 T w miejscowości Żelisławice

w km od 3+627 do km 3+815

| Lp. | OPIS ROBÓT | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie wykopu gł. sr. 20 cm z wywiezieniem urobku na odległość do 2 km | m3 | 64 |  |  |
|  | Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 162 |  |  |
|  | Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na ławie betonowej z oporem. | mb | 38 |  |  |
|  | Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na ławie betonowej z oporem. | mb | 150 |  |  |
|  | Krawężniki betonowe o wym. 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej na zjazdach od strony posesji – układanie na płask | mb | 40 |  |  |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 225 |  |  |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy) | m2 | 83 |  |  |
|  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm – kostka z rozbiórki własność inwestora | m2 | 225 |  |  |
|  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm (zjazdy) – kostka z rozbiórki własność inwestora | m2 | 83 |  |  |
|  | Załadunek i transport kostki na budowę z odległości ok. 6 km od placu budowy | m2 | 308 |  |  |
| Ogółem |
| wartość netto |  |
| podatek VAT 23 % |  |
| wartość brutto |  |

Słownie złotych...............................................................................................................

............................................................................................ brutto.

.......................dnia....................

.........................................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA  Nr ………

zawarta w dniu …………………  pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych

z siedzibą 29-100  Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. mgr Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

z kontrasygnatą Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych – Bożena Adamczyk

a ………………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

- Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację zadania  pod nazwą:

Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 0230 T w miejscowości Żelisławice

w km od 3+627 do km 3+815

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a)   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót;

b)   zasadami wiedzy technicznej;

c)   obowiązującymi  przepisami prawa;

§ 2

TERMINY

Termin  realizacji zamówienia – do dnia 30.06.2014r.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają wynagrodzenie w wysokości: …………………….. zł netto

słownie złotych; …………………………………………….…………….. zł podatek  VAT

słownie złotych; …………………………………………………………………… zł  brutto

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Ostateczne określenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o faktycznie wykonaną ilość robót stwierdzonych dokonanym obmiarem i wskazane w ofercie podstawy do ustalenia wynagrodzenia.

- Rozliczenie faktycznie wykonanych robót nastąpi wg. kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, na podstawie rzeczywiście wykonanych, odebranych   i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru ilości robót, przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

- Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji całości zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez     przedstawiciela Zamawiającego oraz zatwierdzony przez Dyrektora ZDP.

- Zamawiający przekaże należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od  daty otrzymania faktury za wykonanie roboty stanowiące przedmiot umowy.

§ 4

ODBIORY   ROBÓT

1.  Odbiór  końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego
      niniejszą umową w drodze pisemnego zgłoszenia wykonanych robót do odbioru.

2.  Strony postanawiają, że  z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru robót

zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

3.  Jeżeli na dzień końcowego odbioru  robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany przedmiot umowy

posiada wady nie zostanie odebrany.

Za okres od dnia zakończenia robót podanego w umowie  do dnia usunięcia wad zostaną naliczone

kary zgodnie z § 5 ust.2a niniejszej umowy.

4.  Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie podpisania  przez

strony protokołu  końcowego.

§ 5

KARY  UMOWNE

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania zobowiązań  umownych Zamawiający będzie

naliczał Wykonawcy następujące kary umowne:

a.  za niewykonanie robót  w terminie - 0,1% wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego

w  § 3 pkt.1   za każdy  dzień  zwłoki;

b. za odstąpienie  przez zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
    odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez

Wykonawcę z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia

umownego brutto określonego § 3, pkt.1

3.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
     kar umownych.

§ 6

GWARANCJA

1.  Strony postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady

przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 36 miesięcznej

gwarancji jakości. Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru

końcowego całości  przedmiotu umowy.

2.  W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych wad w terminie dni od dnia

otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie podanym przez

Zamawiającego.

3. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie

określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając  miejsce i termin oględzin przedmiotu

umowy w celu protokólarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

4. Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając

jednocześnie termin ich wykonania.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją 
niniejszego zamówienia.

§ 8

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- ze strony  Zamawiającego - …………………………

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY