ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

WE WŁOSZCZOWIE

UL. JĘDRZEJOWSKA 81, 29-100 WŁOSZCZOWA

TEL/FAX. 0 41 394 25 19

e-mail: zdpwloszczowa@op.pl

Włoszczowa 30.09.2015r.

ZDP – ZP- 3431/ 16/2015

Zamówienie do 30.000 EURO

Zaproszenie do składania ofert

I. Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie  zaprasza do  składania oferty na:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0236T na odcinku Chlewska Wola – Damiany

Szczegółowy opis zamówienia określają załączony przedmiar robót i SST.

Termin wykonania zamówienia –  do dnia 15.11.2015r.

II. Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.

1.Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Cenę należy wyliczyć w „Formularzu obliczenia ceny” .Wykonawca    sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę. Wykonawca realizując zamówienie nie będzie mógł domagać się zmiany ceny ( wynagrodzenia ). Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Ofertę należy składać w terminie do dnia 07.10.2015r. do godz. 13:00 w siedzibie ZDP sekretariat

3. Wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego temu samemu Wykonawcy w razie powstania oszczędności po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Załączniki:

1.Formularz oferty

2.Formularz obliczenia ceny

3. Przedmiar robót

4.Istotne postanowienia umowy

5.Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Podpisał

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Norbert Gąsieniec

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do  Zarządu Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

# W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na:

„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0236T na odcinku Chlewska Wola – Damiany”.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

......................... zł  netto  (słownie złotych: .....................................................................
                                                                        .....................................................................)

podatek VAT .........%  ............ zł           (słownie złotych: .................................................

.............................................................)

.............................. zł   brutto                (słownie  złotych: ..................................................

.......................................brutto.

...............................dnia....................                                           .....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ OBLICZENIA CENY

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0236T na odcinku Chlewska Wola – Damiany

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno śr. głębokości 3 cm | m2 | 2000 |  |  |
| 2 | CHODNIKI I ZJAZDY |
| 2 d.2 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno bitumicznej śr. 75 kg/m2 | t | 150 |  |  |
| 3 d.2 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową | m2 | 2000 |  |  |
| 4 d.2 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2000 |  |  |
| 3 | POBOCZA I ZJAZDY |
| 5 d.3 | Utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 7 cm | m2 | 430 |  |  |
| Wartość kosztorysowa bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

.........................................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0236T na odcinku Chlewska Wola – Damiany

| Lp. | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 d.1 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno śr. głębokości 3 cm | m2 | 2000 |
| 2 | CHODNIKI I ZJAZDY |
| 2 d.2 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno bitumicznej śr. 75 kg/m2 | t | 150 |
| 3 d.2 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową | m2 | 2000 |
| 4 d.2 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 2000 |
| 3 | POBOCZA I ZJAZDY |
| 5 d.3 | Utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 7 cm | m2 | 430 |

UMOWA    nr  ………..

zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych  
z siedzibą   29-100  Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1.  ………………………..

a  ………………………………… zwanym  dalej  „Wykonawcą”,   reprezentowanym  przez:

1.  …………………………………

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0236T na odcinku Chlewska Wola - Damiany

2 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a)   zasadami wiedzy technicznej

b)   szczegółowymi specyfikacjami technicznymi

c)   przedmiarem robót

d)   obowiązującymi  przepisami prawa

§  2

TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają następujące terminy:

1.   Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy- (data przekazania placu budowy) –
      przekazanie placu budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.

2.   Data  zakończenia robót – 15.11.2015r.

(zgłoszenie robót do odbioru końcowego).

§  3

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca   zobowiązany jest do ich  oznakowania  zgodnie 
          z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
          technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
          drogowego i warunków ich umieszczania  (Dz. U. 220 z 2003 r. poz. 2181 z późn. zm)

Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste  i  w  razie  potrzeby  czyszczone, 
          odnawiane lub  wymieniane  na  nowe.

a.    za  prawidłowość  oznakowania  robót   od  chwili ich  rozpoczęcia  aż  do  ich 
              zakończenia,  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie,  ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej , wiedzą techniczną , prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność  przed policją , strażą miejską i innymi służbami 
publicznymi.

- Wykonawca ponosi  wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem , osobom trzecim na  terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi 
 i gruzu oraz ponosi  wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących
           ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. 
           Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym 
            postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę.

7.  Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
            Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 2,ust.2.

§ 4

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych . Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów 
i robót.

- Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania  są własnością Zamawiającego i należy je przewieźć w miejsce przez niego  wskazane lub na teren zaplecza technicznego ZDP (przewiezienie obejmuje załadunek  i rozładunek materiałów).

§ 5

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają 
zgodnie  z ofertą  w następującej wysokości:

…………… zł netto    słownie złotych; ………………………………………………………….

…………… zł podatek  VAT   słownie złotych; ………………………………………………..

………….. zł  brutto    słownie złotych; ………………………………………………………..

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem 
      zamówienia , w tym także  koszty pełnej obsługi geodezyjnej, organizacji   i

zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy wszelkich robót

przygotowawczych i porządkowych, uporządkowania terenu, planu bezpieczeństwa ,

projektu organizacji ruchu na czas  trwania  robót  oraz innych czynności, niezbędnych

do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie.

§ 6

ODBIORY   ROBÓT

Odbiór końcowy dokonywany będzie  na następujących  zasadach:

- Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego  niniejszą umową.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca  zestawienie wykonanych robót

- Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 5 dni od

dnia  zgłoszenia przez Wykonawcę.

4.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany  protokół odbioru

robót  zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

5.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego  zostaną stwierdzone wady, to 
      Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia :

6.1.  Jeżeli wady nadają się do usunięcia :

  - wyznaczyć termin na usunięcie  wad .

  - za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2, ust.2 do dnia usunięcia wad zostaną naliczone   kary  zgonie z § 9, ust.2b.

  - po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie 
o dokonanie  odbioru   przez Zamawiającego.

6.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od
                             umowy z winy Wykonawcy  lub żądać wykonania  przedmiotu umowy po

raz drugi w terminie określonym przez  Zamawiającego  z zastrzeżeniem 
                             naliczenia kar umownych od  terminu określonego  w § 2  ust.2, jak za
                             nie wykonanie  robót w  terminie (§ 9, ust.2b.)

7. Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie
          podpisania  przez strony protokołu  końcowego odbioru.

§ 7

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.  Podstawą do wystawienia  faktury  jest protokół odbioru końcowego podpisany   przez 
      osoby  uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego i Wykonawcy)  i

zatwierdzony   przez Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych.

- Do faktury końcowej Wykonawca załączy  zatwierdzony protokół odbioru końcowego oraz zestawienie wykonanych robót.

3.   Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  faktury  
      w   ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia  doręczenia   faktury.

§ 8

GWARANCJA  I RĘKOJMIA

1.  Strony  postanawiają, ze nie zależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot umowy 
      36 miesięcznej gwarancji jakości .

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru 
      końcowego całości przedmiotu umowy.

2. W okresie rękojmi , gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad  
 w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie podanym  przez Zamawiającego.

3. O wykryciu wady w przedmiocie umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4.  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  
     wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 9

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.    Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
    i wysokościach:

a. za nie rozpoczęcie robót w terminie określonym w § 2, ust.1  - 0,5 % wartości 
       wynagrodzenie umownego brutt określonego w § 5, pkt.1 za każdy dzień opóźnienia

b. za niewykonanie robót  w terminie określonym w § 2 , ust.2- 0,5% wartości 
       wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 5, ust.1 za każdy  dzień  
       opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

c. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym –  0,8%
            wartości wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 5,ust.1 za każdy 
            dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego

przez zamawiającego  na usunięcie wad.

d.  za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
            odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
            Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
            umownego brutto  określonego § 6, ust.

3.      Wymagalne kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4.      Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
         kar umownych.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 10

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy  zgodnie z zapisami 
§ 2  niniejszej  umowy.

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy  lub jego znacznej części

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym czego nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

§ 11

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

-  ……………………..

b. ze strony Wykonawcy :

-  …………………………………….

§ 12

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
      spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją
      niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności
      Zamawiającego.

§ 13

Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można 
 było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji   wykonania

zamówienia   w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności :

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót

zgodnie ze SST (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu , długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, powodzie)

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy   muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy

§ 17

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                                                           Zamawiający