ROZDZIAŁ III – istotne postanowienia umowy

UMOWA  nr  ……………..

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu   …………………. pomiędzy: Powiatem Włoszczowskim z siedzibą   29-100  Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10

NIP 609-00-72-293 – Zarządem Dróg Powiatowych we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 81,

29-100 Włoszczowa  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. …………………………….

a  ……………………………………………………………………………     zwanym dalej  
      „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

- …………………………………………………………………

- ………………………………………………………………..

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację  zadania:

## Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0263T

## w miejscowości Cieśle”

1. Zakres zamówienia obejmuje:.

Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi na odcinku ok. 2,46 km.

W opisie projektu i na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem drogowym, jeżeli istnieje lub założyć pikietaż roboczy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii.

- Analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania,

- Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego,

- Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji,

- Opracowanie operatu wodno – prawnego oraz uzyskanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenie wodno-prawne (o ile zajdzie taka potrzeba),

- Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z odwodnieniem, łącznie 
ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej,

- Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego,

- Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących 
z inwestycją - jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia,

- Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia 
na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,

- Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją pozwolenia na budowę,

- Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wniosku o zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

- Uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub pisemnej informacji od organu o niewniesieniu zastrzeżeń i/lub sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych 
do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej,

- Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją),

- Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu 
w tym zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

2. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu:

- Wstępny projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt Budowlany i Wykonawczy,

- Projekt organizacji ruchu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiot umowy  określony

w ust. 1 zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (zał. nr1 do umowy) stanowiącą  integralną część umowy.

§ 2

1.  Ustala następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

-	opracowanie pełnego przedmiotu umowy   – 10 grudnia 2018 r.

2. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest 
protokół  zdawczo – odbiorczy podpisany przez  strony umowy.

4. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie sprawował nadzór autorski przez cały okres

realizacji robót budowlanych (zgodnie z opisem w Specyfikacji Technicznej – zał. 1 
do niniejszej umowy)

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają wynagrodzenie

zgodnie  z ofertą  w następującej wysokości:

………….. zł netto    słownie złotych; ………………………………………………………………….

………….. zł podatek  VAT   słownie złotych; ……………………………………………………….

…………… zł brutto   słownie złotych; …………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.

3. Zmiana ceny opisana w § 3 ust. 2 nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje płatność fakturami częściowymi za wykonanie i odebranie  
dokumentacji.

5. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonana będzie  na podstawie faktury

(końcowej ) w terminie 30 dni  kalendarzowych od dnia  doręczenia   faktury.

6. Wykonawca do wystawionej faktury załączy podpisane przez podwykonawców oświadczenia

potwierdzające uregulowanie wobec nich należności, wynikającej z wykonanego zakresu usług.

§ 4

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania  niniejszej umowy.

2. Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- za niewykonanie  opracowań określonych w  § 2ust.1 w terminie w nim określonym  - 0,01% wartości  wynagrodzenia umownego brutto  określonego w  § 3, pkt.1   za każdy  dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  brutto określonego w  § 3, pkt.1  za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.

c). za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
            odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
            Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
            umownego brutto  określonego § 3, pkt.1.

d)   w przypadku zastosowania w dokumentacji projektowej nazwy własnej producenta lub

określenia warunków technicznych w ten sposób, który wskazuje na określonego 
           producenta  danego produktu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% 
           wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

e)  w związku z wykonywaniem nadzoru autorskiego za niewywiązywanie się z  terminów 
            sporządzenia dokumentacji zamiennej, rysunków  i innych opracowań wskazanych 
            w Specyfikacji Technicznej  w wysokości 0,05 % kwoty brutto wskazanej § 3  ust. 1 za 
            każdy dzień zwłoki.

4.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
      przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 60 % wynagrodzenia umownego brutto określonego

w § 3, pkt.1.

5.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych  kar

umownych.

§ 5

1.  W przypadku zlecenia wykonania części robót Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany
       jest przedstawić Zamawiającemu  projekty umów.

2.  W przypadku  korzystania ze świadczeń podwykonawcy , Wykonawca ponosi pełną 
        odpowiedzialność  za realizację zobowiązań  przez podwykonawcę , jak za własne
        działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy 
        wobec Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
     przedmiotu Umowy przez okres …..  od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, na 
     zasadach  określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.

Termin gwarancji jakości wynosi ................ miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad  
     w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących

wadach.

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 
     zgodny z załącznikiem nr …. do umowy w dacie odbioru końcowego.

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
   o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości
…………..  co stanowi 10%  wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 niniejszej umowy.

2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1  zostało  wniesione  na rzecz  Zarządu Dróg 
 Powiatowych  w formie ………………………..

3.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi w następujący sposób:

-  część zabezpieczenia  w wysokości 70%  tj; …………..zł  zostanie zwrócona 
              w  terminie 30 dni od dnia dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

-   pozostała część zabezpieczenia  30% tj; ………………. zł  nie później niż w 15 dniu  
             po upływie okresu rękojmi.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
       zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
       Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
       wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych.

5. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

6. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
     zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
     fizyczne.

§ 8

1.   Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego 
      rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

a) użytkować opracowania na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowania 
     lub   ich dowolną część, także ich kopie:

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako

część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych;

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji;

2. Zamawiający nie może  usuwać oznaczeń określających autora.

§ 9

- Ze  strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy będzie :

Projektant ……………………………………………………………………………………………..

2. Zamawiający wyznacza ………….  jako koordynatora  prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

§ 10

1.   Umowę  można  zmienić,  jeżeli  wystąpią  istotne  okoliczności,  których nie można było   
      przewidzieć w chwili zawarcia umowy:

- działanie siły wyższej;

- zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy;

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie  ponosi  odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu jej realizacji;

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności :

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,  których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej,

- w przypadku nie zależnych od Zamawiającego i Wykonawcy  przedłużających się terminów wydania decyzji administracyjnych lub przedłużających się terminów uzyskania odpowiednich uzgodnień.

W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy. Okres przedłużenia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

2. Zmiana osoby na  stanowisku projektanta pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie

wymagania  określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.    Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;

4.    Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

5.   Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 243 poz.1623 ze zm.) a także Specyfikacja Techniczna zawierająca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

§ 13

1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

a) Oferta,

b) Specyfikacja Techniczna,

§ 14

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca								Zamawiający