##### ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

UL. JĘDRZEJOWSKA 81

29-100 WŁOSZCZOWA

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla przetargu nieograniczonego 12/2008

Na realizację zadania pod nazwą:

„ Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0220 T Włoszczowa – Ludynia – Kozłów odcinek Ludynia, długości 700 mb

km od 7 + 480 do km 8 +180 ”

Zatwierdzam:

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Norbert Gąsieniec

SPIS TREŚCI

#### Instrukcja dla Wykonawców

#### Rozdział I

1.Nazwa i adres Zamawiającego

2.Numer postępowania

3.Tryb udzielenia zamówienia

4.Przedmiot zamówienia

5.Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych

6.Informacja dotycząca zamówień uzupełniających

7.Termin realizacji zamówienia

8.Warunki udziału w postępowaniu

9.Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków

10.Opis sposobu przygotowania oferty

11.Opis sposobu obliczania ceny oferty

12.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą i udzielenie wyjaśnień

13.Wymagania dotyczące wadium

14.Miejsce i termin składania ofert

15.Termin związania ofertą

16.Miejsce i termin otwarcia ofert

17.Badanie i ocena ofert

18.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

19.Udzielenie zamówienia

20.Warunki umowy

21.Środki ochrony prawnej

22.Postanowienia końcowe

#### Rozdział II   -      Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Doświadczenie zawodowe – Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 5 – Potencjał sprzętowy – Wykaz sprzętu

Załącznik nr 6 – Potencjał kadrowy

Załącznik nr 7 – Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym

#### Rozdział III    –    Projekt UMOWY

Rozdział IV     -   Przedmiar robót

Rozdział  V    -     Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania

i  Odbioru Robót

# ROZDZIAŁ   I

# INSTRUKCJA   DLA   WYKONAWCÓW

1. NAZWA I ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Zarząd Dróg Powiatowych

29-100  Włoszczowa,   ul. Jędrzejowska 81

Telefon:   0-41    394 - 25 - 19

Fax:          0-41   394 – 25 - 19

e-mail: lawinska_krystyna@o2.pl

- NUMER POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oznaczone jest numerem ZDP-ZP-3431/12/2008

Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer,

a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania i protesty winny być kierowane na adres podany powyżej.

3.  TRYB   UDZIELENIA   ZAMÓWIENIA

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami ( tekst jednolity -Dz. U. Nr 164

poz.1163 z roku 2006 z póź. zmianami), przepisów wykonawczych wydanych na jej

podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.3. Podstawa prawna udzielania zamówienia art.10 , ust.1 (oraz art.39-46) ustawy Prawo zamówień

publicznych.

3.4.  Ilekroć w niniejszej instrukcji użyte jest pojęcie „ustawa P z p” należy przez to
             rozumieć  ustawę  „Prawo zamówień publicznych” , o której mowa w pkt. 3.1.

4.  PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest realizacja zadania pod nazwą:

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0220 T Włoszczowa – Ludynia – Kozłów odcinek Ludynia, długości 700 mb

km od 7 + 480 do km 8 +180”

Oznaczenie  według  CPV- 45.23.31.20-6   drogowe prace budowlane

Zakres robót:

- Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni – 3500,00 m2;

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni  masą bitumiczną – 262 Mg;

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm – 3500,00 m2;

- Obustronne uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym średnio 10 cm – 700,00 m2.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

-     przedmiar robót;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Rozdział IV i V niniejszej SIWZ.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA  OFERT CZĘŚCIOWYCH

I WARIANTOWYCH

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

6.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,
         o których  mowa w art.67 ust. 1 pkt.6  Pzp.

- TERMIN REALIZACJ ZAMÓWIENIA

7.1.   Zakończenie realizacji  - 30 lipca 2008r

8.    WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

8.1.  warunki stanowiące o prawie wykonawcy do ubiegania się o  zamówienie 
                   publiczne.

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli

ustawy nakładają obowiązek  posiadania takich uprawnień.

- nie podlegają  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia publicznego z uwagi

na okoliczności  wskazane przepisami  art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1.  wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
                               wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, 
                               a  szkoda ta nie została dobrowolnie  naprawiona do dnia wszczęcia

postępowania chyba  że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest

następstwem  okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość   ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości  zawarli   układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje  zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie  na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego

organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem  o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  przekupstwa,
       przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub  inne przestępstwo 
       popełnione w celu  osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko  obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięci  korzyści majątkowych a także  za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo  popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających  na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,  chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie  tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na  przedłużenie okresu związania ofertą.

8.2. warunki potwierdzające zdolność do wykonania zamówienia

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a) Doświadczenie – rozumiane jako zrealizowane (zakończone i odebrane)  w ciągu ostatnich 5 lat a jeśli okres działalności jest krótszy- w tym okresie przed wszczęciem postępowania  minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia , tj: roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, odnowie , przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż  100000,00 zł    potwierdzone dokumentami, że roboty  te zostały wykonane należycie (dokumenty te muszą  zawierać wartość robót oraz ich zakres)

W przypadku  Wykonawców  wspólnie ubiegających  się o udzielenie niniejszego zamówienia  minimum jeden z nich  musi spełnić powyższy warunek.

b) Potencjał techniczny  - Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędny do wykonania zamówienia  zgodnie z technologią

w tym;

-  wytwórnią mas bitumicznych

-  układarką mas bitumicznych   - min. 1 jednostka

-  walcami (statyczny, wibracyjne, ogumiony)  - min. po 1 jednostce

-  równiarką – min. 1 jednostka

-  szczotka mechaniczna

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać,

że łącznie  spełniają  powyższy warunek

c) Potencjał kadrowy -  Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje  odpowiednie do stanowisk jakie zostaną im powierzone.

Wymagania:

Kierownik Budowy  musi posiadać uprawnienia budowlane
                                                                      w zakresie  kierowania robotami 
                                                                       budowlanymi , specjalność  konstrukcyjno-
                                                                       budowlane   w   zakresie dróg  (drogowe)
                                                                       oraz przynależeć do Polskiej Izby 
                                                                       Inżynierów Budownictwa,  (ustawa z dnia 
                                                                             07.lipca 1994r. - Prawo budowlane  Dz. U. 207
                                                                 z roku   2003, poz. 216  -   tekst   jednolity z póź. zmianami)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia  mogą wykazać, że łącznie spełniają  powyższy warunek.

8.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

poprzez zastosowanie kryterium spełnia / nie spełnia na podstawie analizy

informacji zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

9.    DOKUMENTY  WYMAGANE  OD  WYKONAWCÓW  W  CELU 
        POTWIERDZENIA   SPEŁNIANIA   WARUNKÓW

9.1. Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych niniejszej
                 specyfikacji Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

    - aktualny odpis  z właściwego  rejestru albo  aktualne zaświadczenie

o wpis do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy

wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarcze, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu do składania ofert

9.1.2      oświadczenie  o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1

ustawy Pzp.  - załącznik  nr 3

9.1.3      aktualne zaświadczenie  właściwego naczelnika  urzędu skarbowego
                            potwierdzające, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków  i opłat
                            lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane  prawem  zwolnienie, 
                            odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
                            w całości  wykonania decyzji  organu podatkowego

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert

9.1.4     aktualne zaświadczenie  z właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń
                           Społecznych  lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego
                           potwierdzających odpowiednio, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem 
                           składek   na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne , lub    zaświadczenie , 
                           że uzyskał  przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie

na raty   zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert

9.1.5    aktualną informację z Krajowego  Rejestru karnego lub równoważne
                           zaświadczenie właściwego organu  sądowego lub administracyjnego  kraju 
                           pochodzenia osoby    w zakresie określonym  w art. 24.ust.1 pkt.  4-8 
                           ustawy Pzp. (informacja dotycząca osób)

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu do składania ofert

9.1.6    aktualną  informację z Krajowego Rejestru  Karnego  w zakresie

określonym   art.24 ust,  1 pkt. 9 Pzp.  (informacja dotycząca podmiotów

zbiorowych) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu

do składania ofert

9.2. Dla potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. 7.2 niniejszej
                 specyfikacji Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

9.2.1   Warunek określony w pkt.8.2.1 a „Doświadczenie” 
                             Wykaz wykonanych  robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed

dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
                             okres prowadzenia działalności  jest krótszy w tym okresie – robót

budowlanych odpowiadających swoim  rodzajem  robotom budowlanym
                             stanowiącym przedmiot zamówienia  z podaniem ich wartości  oraz daty 
                             i miejsca wykonania.  – załącznik nr 4

Wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały 
                        wykonane należycie (z dokumentów muszą wynikać wartości robót i zakres)

9.2.2    Warunek określony w pkt. 8.2.1 b „Potencjał techniczny” 
                             Wykaz  sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia jaki posiada
                             Wykonawca – załącznik nr 5

9.2.3     Warunek określony w pkt.8.2.1 c „Potencjał kadrowy”

Wykaz osób i podmiotów , które będą wykonywać zamówienie  lub będą 
                              uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  wraz z informacją na temat ich 
                              kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia –

załącznik nr 6

Do wykazu należy dołączyć wymagane uprawnienia (określone w pkt. 
                             8.2.1 c)   oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby

Inżynierów Budownictwa.

9.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza  terytorium 
         Rzeczpospolitej Polskiej , zamiast dokumentów wymienionych w pkt.9.1.1, 
         9.1.3., 9.1.4,  9.1.6   składa dokument lub dokumenty  wystawione 
         w kraju  w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji; ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu  ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczeniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie 
          społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, 
          odroczenie  lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości

wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument 9.1.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub

administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty

dotyczą.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie  złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem

samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia  osoby

lub kraju , w którym  Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania.

Wszystkie Dokumenty wymienione w pkt.9  winny być przedstawione  w formie oryginałów

lub kserokopii  poświadczonych  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

dokumenty wymienione w pkt. 9.1.1 do 9.1.6  muszą być złożone przez każdego

z Wykonawców, natomiast pozostałe dokumenty winni przedłożyć Wykonawcy tak,

aby łącznie spełnić warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wini ustanowić

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

niniejszego zamówienia. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, ewentualnie umowę

o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

10.    OPIS   SPOSOBU   PRZYGOTOWANIA   OFERTY

10.1. Oferta winna być sporządzona  na „Formularzu oferty”  - zał. Nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodne z wymogami specyfikacji istotnych warunków
    zamówienia  w  formie maszynopisu lub ręcznie czytelnym pismem w języku polskim.

Oferta oraz oświadczenia  i wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez

Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi

we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba / osoby

podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej

treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisywania oferty.

10.3.   Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

10.4.  Wraz z ofertą  należy złożyć „Kosztorys  ofertowy” /zał. nr2/  oraz wszystkie

wymagane dokumenty i oświadczenia  /zgodnie z pkt. 9 niniejszej specyfikacji/

potwierdzające spełnianie przez  wykonawcę wymaganych  warunków.

10.5. Wykonawca  może  złożyć tylko jedną ofertę.

10.6. Wykonawca  ponosi  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty .

10.7.   Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:

- będzie zaadresowana na zamawiającego         Zarząd Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

- będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy

- będzie posiadać oznaczenia:

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0220 T Włoszczowa – Ludynia – Kozłów odcinek Ludynia, długości 700 mb

km od 7 + 480 do km 8 +180 ”

10.8. Proponuje się aby wszystkie strony oferty i załączniki  były parafowane przez

Wykonawcę  oraz ponumerowane. Miejsca w których Wykonawca naniósł jakiekolwiek poprawki

muszą być parafowane  przez osoby podpisujące ofertę.

10.9. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia  lub dokumenty  o których mowa w pkt.9

niniejszej specyfikacji zawierały informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 
         w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien 
         w sposób nie budzący wadliwości zastrzec, które informacje stanowią  tajemnicę
         przedsiębiorstwa. Informacje te  powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej 
         kopercie.

10.10. Wykonawca przed  upływem terminu do składania ofert może  zmienić  lub wycofać 
         ofertę  pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma  pisemne powiadomienie 
         o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

10.11. Wykonawca  nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu

do składania ofert.

10.12 Podwykonawstwo

10.12.1.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,

której wykonanie powierzy podwykonawcą.

    - Wykonawca, którego oferta została wybrana może zawrzeć umowę na wykonanie

robót z podwykonawcą (Podwykonawca i zakres robót zgodny z ofertą) po

przedstawieniu Zamawiającemu projektu umowy i wydaniu przez Zamawiającego

pisemnej zgody.

11.    OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY

11.1.  Cenę oferty należy podać w „Formularzu  oferty „   tj: załączniku nr 1

11.2.  Cenę należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH.

11.3. Wykonawca w „ kosztorysie ofertowym” poda  ceny jednostkowe netto na wszystkie roboty

( w poszczególnych pozycjach), następnie przemnoży ceny jednostkowe netto przez podane ilości

jednostek i zsumuje wartości wyliczonych pozycji – w ten sposób otrzyma cenę netto, następnie

obliczy podatek VAT.

Suma ceny netto i podatku VAT stanowi cenę oferty.

  - Wykonawca w cenie oferty powinien ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu    zamówienia w tym również obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Zgodnie z ustawą

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z póź.zm.)

12.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO   Z  WYKONAWCĄ  I  UDZIELANIA

WYJAŚNIEŃ

12.1.Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się na piśmie do Zamawiającego

o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  nie później niż

6 dni przed upływem terminu do  składania  ofert.

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi pytającemu  oraz prześle

ją wszystkim Wykonawcom , którym doręczono SIWZ  bez ujawniania źródła

zapytania oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl

12.2. Wszelkie pytania   dotyczące  prowadzonego  postępowania  należy   kierować  na adres:     
                                               Zarząd  Dróg  Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

12.3.  Osoby uprawnione do kontaktowania się z  Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
          dotyczących postępowania:

Norbert Gąsieniec – Dyrektor   ZDP

Halina Sokołowska  – Referent ds. zamówień publicznych

Jacek Trojszczak – Referent ds. dróg i mostów

  - Zamawiający po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej poinformuje

wykonawców zgodnie z art.92 o wynikach postępowania , odrzuconych ofertach

i wykluczonych wykonawcach.

12.5.  Zamawiający nie przewiduje  zorganizowania  zebrania z Wykonawcami.

13.    WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   WADIUM

W przetargu nie jest wymagane wniesienie wadium.

14.    MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Ofertę należy złożyć:

Zarząd Dróg Powiatowych
  29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81,pok.4

Termin składania ofert upływa w dniu 09 maja 2008r.

o godz. 10:00

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym  terminie  zostaną zwrócone  Wykonawcom  nie otwarte po upływie  terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15.    TERMIN   ZWIĄZANIA   OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna

się wraz z upływem terminu składania ofert.

15.2.  W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu
          związania ofertą ulega zawieszeniu  do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu.

15.3. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający  niezwłocznie

poinformuje  Wykonawców, którzy złożyli oferty i wezwie ich  pod rygorem

wykluczenia z postępowania  do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia

nowego wadium na  wydłużony okres.

16. MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT

16.1.     Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi:

dnia  09 maja 2008r.  godz. 10:10

Zarząd Dróg Powiatowych

29-100  Włoszczowa , ul. Jędrzejowska 81  pok. 8

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu każdej koperty z ofertą zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa    
firmy     (nazwisko ) ,  adres  (siedziba)  , cena oferty.

W przypadku nieobecności Wykonawcy  Zamawiający  prześle Wykonawcy, na jego 
 pisemny wniosek informacje z sesji otwarcia ofert.

17.    BADANIE   I   OCENA   OFERT

17.1.   Przy wyborze ofert  Zamawiający będzie się kierował  następującymi kryteriami :

- cena    100%

17.2.  Przed  przystąpieniem do oceny ofert wg  kryterium cena   Komisja  dokona

sprawdzenia   spełniania  przez Wykonawców warunków  udziału w postępowaniu

wymaganych  na podstawie  złożonych przez Wykonawców dokumentów  :

-        potwierdzających prawo Wykonawcy do ubiegania się o zamówienie publiczne

-        potwierdzających zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia

  - Zamawiający poprawi  w tekście oferty oczywiste  omyłki pisarskie oraz omyłki 
    rachunkowe  w obliczeniu ceny  zgodnie z  art. 88 ustawy.

17.4. Następnie oferty zostaną sprawdzone  czy nie podlegają odrzuceniu  na podstawie 
          art. 89 ust.1

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jest niezgodna  z ustaw;

- jej treść nie odpowiada  treści SIWZ;

- jej złożenie stanowi czy nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić  na podstawie art.88,lub błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie  7 dni od dnia  otrzymania zawiadomienia  nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej  w obliczeniu ceny.

17.5. W przypadku, gdy oferta  zawiera rażąco niską cenę  w stosunku do przedmiotu
         zamówienia  Zamawiający zwróci się  do Wykonawcy   o udzielenie wyjaśnień
         dotyczących elementów  oferty mających wpływ  na wysokość ceny.

17.6. Jeżeli zostaną złożone oferty  o takiej samej cenie  Zamawiający  wezwie

Wykonawców którzy złożyli te oferty , do złożenia  ofert dodatkowych.

17.7.  Oferty nie odrzucone  zostaną ocenione według następujących kryteriów :

cena    -    100 %

Oferty będą oceniane w skali  od 0 do 10 punktów

Oferty według powyższego kryterium zostaną ocenione następująco:

Każdy członek komisji  przyzna punkty danej ofercie wg wzoru:

Cn                                            Cn - oferta z najniższą ceną

X = -------  x 10 pkt.                          Cb - oferta badana

Cb

Iloczyn sumy punktów przyznanych danej ofercie  przez każdego członka komisji i znaczenia procentowego kryterium (100%)  stanowi ilość punktów jakie oferta otrzyma za kryterium cena.

Maksymalna liczba punktów jaki oferta może otrzymać = ilość punktów obliczona wg wzoru (10 pkt.) x 4 członków komisji x 100 % = 40 pkt.

Zamawiający przyzna zamówienie  Wykonawcy,  którego oferta jest zgodna z ustawą i SIWZ  oraz została uznana za najkorzystniejszą ( tj; oferta z najniższą ceną )

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.    ZABEZPIECZENIE   NALEŻYTEGO  WYKONANIA   UMOWY

18.1.  Przed podpisaniem umowy wykonawca musi wnieść zabezpieczenie wykonania 
         umowy  w wysokości  5  %  ceny całkowitej  podanej w ofercie.

18.2.   Zabezpieczenie to może być wniesione w  następujących formach

- pieniądzu

- gwarancjach bankowych

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa   w art.6b ust.5  pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.  o utworzeniu Polskiej  Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,

- przez ustanowienia zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

- Przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

18.3. Zabezpieczenie  wnoszone w pieniądzu  wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
          bankowy wskazany przez  zamawiającego.

18.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający
           zwraca  z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
           ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
           bankowe za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

18.5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy określone zostały we wzorze  umowy ( Rozdział III Specyfikacji ).

19.    UDZIELENIE   ZAMÓWIENIA

19.1.  Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
          określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych  i Specyfikacji Istotnych 
          Warunków Zamówienia oraz oferuje najniższą cenę.

19.2.  O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie  zawiadomi Wykonawców , którzy
          ubiegali się  o udzielenie zamówienia.

19.3.  Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę  o miejscu i terminie zawarcia 
          umowy.

- WARUNKI  UMOWY

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Termin płatności – w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Szczegółowe warunki umowy określa  projekt  umowy -  Rozdział  III  niniejszej  Specyfikacji.

21. ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

  - Wykonawcom , innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów

ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  ustawy – protest.

21.2.Protest wnosi się w  formie pisemnej  do siedziby Zamawiającego  w terminie 7 dni od

dnia w którym  Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

21.3.Protest powinien wskazywać oprotestowana czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.4.W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

21.5.Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia , a jeśli protest dotyczy treści

ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją

również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając

wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia

protestu.

21.6. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się

wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na

korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania.

21.7. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia

protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w

zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgł0oszenie przystąpienia wnosi się do

zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

21.8. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego lub

z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.

21.9. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- treści ogłoszenia

- postanowień SIWZ

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

W terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protest inny niż wymieniony powyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

21.10. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach uznaje się za jego oddalenie.

21.11. W niniejszym postępowaniu nie przysługuje odwołanie od rozstrzygnięcia protestu.

22.POSTANOWIENIA    KOŃCOWE

22.1. Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób nie zagrażający bezpiecznemu  użytkowaniu

dróg.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

22.3.Wykonawca prowadzi zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

22.4. Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z warunkami prowadzenia robót w pasie drogowym.

22.5.Za opóźnienia w realizacji prac umownych jak również ewentualnych robót usterkowych

Zamawiający będzie naliczał kary umowne.

# ROZDZIAŁ   II

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do  Zarządu Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

# W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0220 T Włoszczowa – Ludynia – Kozłów odcinek Ludynia, długości 700 mb

km od 7 + 480 do km 8 +180 ”

Składamy niniejsza ofertę:

1.Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem  :

za  cenę  ......................... zł  netto  (słownie złotych: ........................................................
                                                                                     ........................................................)

podatek VAT .........%  ............ zł           (słownie złotych: ...................................................

.............................................................)

za  cenę  ......................... zł   brutto     (słownie  złotych: ..................................................

.......................................brutto.

zgodnie  z  załączonym  kosztorysem ofertowym

2.   Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń , dokonaliśmy  wizji lokalnej na terenie budowy oraz 
      zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.

3.   Oświadczamy, że  spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty

potwierdzające spełnienie tych warunków.

4.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj; 30 dni.

5.  Na przedmiot zamówienia udzielamy 60 miesięcy gwarancji od daty

odbioru końcowego.

6.  Roboty objęte zamówieniem zamierzamy:        (proszę podać czy Wykonawca  zamówienie wykona
                                                                                                               sam,  czy   w części powierzy podwykonawcy)

- wykonać   ..................................

- w części powierzyć  podwykonawcy  tj;  ....................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

proszę podać   nazwę podwykonawcy oraz  część zamówienia   jaką ma   wykonać

- Warunki płatności zgodne z warunkami umowy –  w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania faktury przez Zamawiającego.

8.   Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt
      umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku

przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach ,

w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.    Zobowiązujemy się   przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego
       wykonania umowy  w wysokości 5 % ceny oferty, w  formie ........................................

10.  Oświadczamy, że wszystkie  strony oferty wraz z kosztorysem  ofertowym

i  wszystkimi  załącznikami  są ponumerowane  i cała oferta składa się . ……stron.

W niniejszej ofercie nie zostały złożone żadne dokumenty czy informacje

mogące stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.8 ustawy Pzp za

wyjątkiem następujących stron oferty .............................................

11. Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

...............................dnia....................                    .....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik  nr 2

Kosztorys   ofertowy

Pieczęć firmowa

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0220 T Włoszczowa – Ludynia – Kozłów odcinek Ludynia, długości 700 mb

km od 7+480 do km 8+180 ”

| L.P. | OPIS ROBÓT |  | JED. MIARY |  |  | ILOŚĆ JEDN. |  |  | CENA JEDNOST. netto | WARTOŚĆ netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| I Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni |  | M2 |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |
| II Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną |  | Mg |  |  | 262 |  |  |  |  |
| ## 2. | ## Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm |  | ## M2 |  | ## 3500,00 |  |  |  |  |  |
| III Roboty uzupełniające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. |  | ## Obustronne uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym średnio 10 cm |  | ## M2 |  |  | ## 700,00 |  |  |  |
| ## RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podatek VAT ………… % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie złotych...............................................................................................................

............................................................................................ brutto.

..............................dnia....................

.........................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................

Adres wykonawcy  ...........................................................................................................

REGON.............................................................................................................................

Numer telefonu ...............................       Numer  fax ...............................

###### Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.)

Składają ofertę  w postępowaniu  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na:

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0220 T Włoszczowa – Ludynia – Kozłów odcinek Ludynia, długości 700 mb

km od 7 + 480 do km 8 +180 ”

Oświadczam, że

- posiadamy uprawnienia  do wykonania określonych działalności  lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy   niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem techniczny i osobami  zdolnymi do wykonania  zamówienia;

- znajdujemy  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówieni;

- nie podlegamy  wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia.

................................dnia....................                                                        ...................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

### Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................

Adres wykonawcy  .....................................................................................................

REGON .....................................................................................................................

Numer telefonu ...............................       Numer  fax ...............................

DOŚWIADCZENIE     ZAWODOWE

Wykaz  wykonanych  w okresie ostatnich 5 lat  robót budowlanych   (a jeśli okres prowadzenie jest krótszy  - 
w tym okresie)

| Nazwa zamówienia, rodzaj zamówienia | Wartość zamówienia | Czas realizacji |  | Nazwa Zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek | zakończenie |  |

................................dnia....................                                                            ..............................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................

Adres wykonawcy  ............................................................................................................

REGON ............................................................................................................................

Numer telefonu ...............................       Numer  fax ...............................

Potencjał  sprzętowy

Wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia .

| Opis (rodzaj, model) | Rok Produkcji | Liczba jednostek | wydajność | Własność dzierżawa, najem * |
| --- | --- | --- | --- | --- |

................................dnia....................                                                       ....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy .....................................................................................................

Adres wykonawcy  ......................................................................................................

REGON .......................................................................................................................

Numer telefonu ...............................       Numer  fax ...............................

WYKAZ   OSÓB   I  PODMIOTÓW

Kierownictwo firmy

| Imię i Nazwisko | Aktualne stanowisko | Lata doświadczenia w firmie |
| --- | --- | --- |

Deklarowany przez Wykonawcę  pracownik do pełnienia funkcji      KIEROWNIKA  BUDOWY

| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Lata praktyki | Numer i rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik Budowy |  |  |  |

Osoby i podmioty przewidziane  do realizacji zamówienia

| Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu | Zakres wykonywanych czynności (stanowisko) | Lata praktyki | Numer i rodzaj uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

................................dnia....................                                                        ....................................................................

Podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

### Załącznik nr 7

###### WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego

i pieszego poprzez właściwe oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym.

Organizację ruchu w okresie prowadzenia robót drogowych lub czynności wymagające zajęcie pasa drogowego wprowadza jednostka prowadząca roboty.

Oznakowanie robót  powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem.

Oznakowanie robót podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru poświadczonego wpisem

do dziennika budowy:

- przed jego ustawieniem na drodze pod kątem spełnienia wymogów formalnych oraz jego kompletności;

Prawo i obowiązek kontroli oznakowania robót mają: Dyrektor ZDP, inspektor nadzoru,

w zakresie:

- bieżącej kontroli i kompletności oznakowania robót;

- takiej organizacji robót, aby nie powodować bez koniecznej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych umową o wykonaniu robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca naprawi go lub odbuduje na własny koszt;

- bezzwłocznego uporządkowania terenu pasa drogowego i terenu przyległego po zakończeniu robót oraz protokolarnego jego przekazania przedstawicielowi Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym w związku z:

- niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót.

ROZDZIAŁ  III

PROJEKT UMOWY

Projekt umowy – Rozdział III SIWZ

UMOWA  Nr.............

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu .................pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą 29-100  Włoszczowa,

ul. Jędrzejowska 81 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ....................................................................

2. ...................................................................

a ...................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

1. .............................................................................................

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

- Podstawę zawarcia umowy stanowi  zatwierdzony protokół  postępowania o udzielenie

zamówienia.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację zadania  pod nazwą:

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0220 T Włoszczowa – Ludynia – Kozłów odcinek Ludynia, długości 700 mb

km od 7 + 480 do km 8 +180 ”

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a)   przedmiarem robót;

b)   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót;

c)   zasadami wiedzy technicznej;

d)   obowiązującymi  przepisami prawa;

e)   przepisami o ruchu drogowym;

§ 2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy:

1.  Przekazanie Wykonawcy placu budowy  wraz  z  „Dziennikiem Budowy” i „Książką  
      obmiaru”  w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

2.   Zakończenie  realizacji  -   30 lipca 2008r.

§ 3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Dziennika budowy i książki obmiaru

- przekazanie terenu budowy

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego

- dokonanie odbioru  robót

2.   Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
       umowy przez Wykonawcę , a w szczególności ich jakości,  użycia właściwych
       materiałów i urządzeń  oraz przestrzegania wszystkich warunków  zawartych
      w Szczegółowych Specyfikacjach  Technicznych, przedmiarem robót,
      zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej , wiedzą techniczną, prawem budowlanym .

§ 4

OBOWIĄZKI  I  UPRAWNIENIA  WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, zasadami sztuki  budowlanej , wiedzą techniczną , prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Protokolarne przejęcie terenu budowy . 
Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego  nie może  być używany przez Wykonawcę  do celów innych niż  realizacja  niniejszej umowy.

Wykonawca przejmuje  na czas od przekazania placu budowy  do odbioru 
               końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną za przejęty teren budowy.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi 
w tym zakresie pełną odpowiedzialność  przed policją , strażą miejską i innymi służbami  publicznymi.

- Wykonawca ponosi  wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem , osobom trzecim na  terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym

do terenu budowy. Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę.

- Prowadzenie  następujących dokumentów  w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy:

  - Dziennika budowy który będzie  dostępny dla Zamawiającego  celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

  - Księgi obmiarów

- Opracowanie i przekazanie na dzień odbioru końcowego Zamawiającemu

dokumentacji powykonawczej ( w rozumieniu ustawy „Prawo budowlane”) wraz

ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi,

wynikami badań.

- Uporządkowanie terenu budowy  po zakończeniu robót  i przekazanie

go Zamawiającemu w terminie ustalonym  na odbiór końcowy.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych . Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli wykonywanych robót bez powiadamiania Wykonawcy oraz do pobierania próbek wbudowanych materiałów 
i badania ich w laboratorium.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają wynagrodzenie

zgodne z ofertą oraz kosztorysem ofertowym w następującej wysokości:

............................... zł netto

słownie złotych; ................................................................................................................

........................... zł podatek  VAT..............

słownie złotych; ...............................................................................................................

........................... zł  brutto

słownie złotych; ................................................................................................................

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.

3. Powyższa cena obowiązuje na czas trwania umowy  i nie podlega zmianie.

§ 7

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości
       ...................zł  co stanowi 5%  wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 niniejszej 
       umowy.

2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1  zostanie wniesione  na rzecz Zarządu 
     Dróg Powiatowych we Włoszczowie  w formie ................................

3.  Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia  przeznacza się jako

gwarancję  zgodnego z umową wykonania robót,  zaś 30%  wniesionego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy jest przeznaczone  na zabezpieczenie  z tytułu rękojmi

i gwarancji.

4.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi w następujący sposób:

- część zabezpieczenia  w wysokości 70%  tj; ....................zł  zostanie zwrócona 
          w  terminie 30 dni od dnia  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

-  pozostała część zabezpieczenia  30% tj; ......................... zł  nie później niż w 15 dniu  
         po upływie okresu gwarancji.

§ 8

ODBIORY   ROBÓT

1.  Odbiór  końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia  objętego
      niniejszą umową.

2. Wykonawca  zgłasza gotowość do  odbioru robót   przez stosowny wpis  do dziennika 
     budowy  zawiadamiając Inspektora nadzoru o dokonaniu wpisu celem  umożliwienia

zajęcia  stanowiska. O gotowości do odbioru  i o powyższym wpisie do dziennika

budowy Wykonawca zawiadamia  odrębnie Zamawiającego na piśmie.

3. Zamawiający  wyznacza termin rozpoczęcia  odbioru końcowego  niezwłocznie po
     zawiadomieniu go przez Wykonawcę . Czynności odbiorowe winny zakończyć się

w ciągu  7 dni  od daty otrzymania  przez Zamawiającego pisemnego  zawiadomienia

o gotowości  do odbioru robót.

4.  Strony postanawiają, że  z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru robót

zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru  jak też i termin wyznaczone

na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Zamawiający może odmówić odbioru robót, jeśli przedmiot  umowy zawiera

jakiekolwiek wady. W takim przypadku wyznacza się Wykonawcy termin  do usunięcia

wad  nie krótszy niż termin niezbędny  do ich usunięcia z punktu widzenia

technicznego.

Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie o dokonanie

odbioru  przez Zamawiającego.

6. Do odbioru końcowego  Wykonawca przedłoży:

-   dziennik budowy i książkę obmiaru

-   zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót

-    pomiary kontrolne i wyniki badań

-   świadectwa jakości wbudowanych materiałów

oraz  oświadczenie Kierownika robót:

-    o  wykonaniu robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami;

-     o doprowadzeniu do należytego stanu  i uporządkowania terenu budowy.

Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie podpisania  przez strony protokołu  końcowego odbioru  potwierdzającego  zakończenie robót.

7. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór  robót  nie później niż 12 dnia  po upływie

okresu gwarancji.

§ 9

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.  Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  faktury
     wystawionej  po odbiorze  końcowym przedmiotu umowy w ciągu  30 dni

kalendarzowych od dnia  doręczenia  faktury.

2. Do faktury Wykonawca dołączy  protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru., przedstawiciela Zamawiającego.

3.  Zapłata należności za fakturę  końcową nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności

za jakość  wykonanych robót.

4. Wynagrodzenie z niniejszej umowy płatne będzie przelewem  na konto podane przez
   Wykonawcę ........................................................................................................................

§10

GWARANCJA

1.  Strony  postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności  Wykonawcy z tytułu

rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot

umowy 60 miesięcznej gwarancji jakości .

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru 
     końcowego całości przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad

w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na

własny koszt  w terminie podanym  przez Zamawiającego.

3. O wykryciu wady w przedmiocie umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
     oględzin przedmiotu umowy  w celu protokolarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4 . Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
     podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,

Zamawiający   może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy,  obciążając kosztami Wykonawcę  z zachowaniem

wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 11

KARY  UMOWNE

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

- za niewykonanie robót  w terminie - 0,1% wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6, pkt.1   za każdy  dzień  opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy.

- za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym –  0,2% 
wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 6, pkt.1    za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez zamawiającego  na usunięcie wad.

-   za odstąpienie  przez zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
           odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez

Wykonawcę z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia

umownego brutto określonego § 6, pkt.1

3.  Wykonawca upoważnia zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
       kar umownych.

§ 12

UBEZPIECZENIA

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
     spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją 
     niniejszego zamówienia.

§ 13

ODSTĄPIENIE   OD   UMOWY

- Zamawiający może w każdym czasie  rozwiązać umowę gdy;

  - wystąpi  istotna zmiana  okoliczności powodująca , że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy;

  - zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości  Wykonawcy;

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową , przedmiarem robót;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót  bez uzasadnionych przyczyn, przerwał roboty  i nie kontynuuje ich  pomimo pisemnego  wezwania Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty

niezgodne z przedmiarem robót,  przepisami technicznymi bądź innymi

odpowiednimi przepisami.
      Zamawiający  może wezwać go do zmiany sposobu  wykonania przedmiotu umowy
      i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni  termin, a po jego bezskutecznym upływie,

od umowy odstąpić  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od niniejszej umowy  musi nastąpić w formie pisemnej  pod rygorem    
           nieważności  z podaniem przyczyny odstąpienia.

§ 14

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

- Zamawiający  wyznacza:

- Inspektora Nadzoru – ...............................................................................

- Wykonawca powierza  funkcję:

- Kierownika Budowy: ............................................................................

3. Wykonawca  wykona następujący zakres  robót osobiście:

...................................................

...................................................

Wykonawca wykona następujący zakres robót za pomocą niżej wymienionych
          Podwykonawców:

...................................................................

...................................................................

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu  projekty umów 
          z Podwykonawcami , o których mowa powyżej  do akceptacji.

4. W przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za realizację zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub

zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję  przez Wykonawcę wierzytelności 
z tytułu niniejszej umowy   na  podstawie art. 509 – i n.  kodeksu cywilnego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz.U.z 2003r Nr 207, poz.2016 z póź. zm. ).

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy są :

- Oferta  Wykonawcy

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

§ 19

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron

Wykonawca                                                                     Zamawiający

ROZDZIAŁ  IV

PRZEDMIAR  ROBÓT

Przedmiar Robót

„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0220 T Włoszczowa – Ludynia – Kozłów odcinek Ludynia, długości 700 mb

km od 7 + 480 do km 8 +180 ”

| L.P. |  |  | OPIS ROBÓT | JED. MIARY |  | ILOŚĆ JEDNOSTEK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| I Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni |  | M2 |  | 3500,00 |  |  |  |
| II Nawierzchnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną |  | Mg |  | 262 |  |  |  |
| 2. |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm |  | M2 |  | 3500,00 |  |  |  |
| III Roboty uzupełniające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Obustronne uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym średnio 10 cm |  |  |  | M2 |  | 700,00 |  |  |

Sporządził:

Trojszczak Jacek

ROZDZIAŁ V

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT

Bottom of Form 1