Załącznik nr 3 do SIWZ

Projekt umowy

UMOWA   Nr ……../GKN/19

Zawarta w dniu ……………2019 r.  we  Włoszczowie  pomiędzy:

Powiatem Włoszczowskim z siedzibą  29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10  reprezentowanym przez: 
…………………………

…………………………

…………………………

zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM” a:

a firmą…............................, wpisaną ………….., PESEL………….., numer NIP……………. zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ” reprezentowaną przez …………......…….. 
w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi geodezyjnej pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej (3 klasy) na terenie POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO - realizacja projektu technicznego modernizacji”.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wymagania techniczne oraz zakres prac określają „Warunki techniczne modernizacji osnowy wysokościowej”, stanowiące załącznik Nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w punkcie 3.1 SIWZ.

- W terminie 5 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian we wskazanym na powyższych zasadach składzie osobowym wykonującym prace, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, załączając do zawiadomienia wykaz określony w załączniku Nr 4, 
w terminie 5 dni od dnia zaistnienia zmian w dotychczasowym składzie osobowym.
Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.

- Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego w § 2 ust. 3, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w osób na umowę o pracę. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona w § 11 ust. 4 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

§ 3

1.Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 30.06.2020 r.

2. Wykonanie umowy powinno odpowiadać warunkom opisanym w załączniku Nr 8 
    do SIWZ „Warunki techniczne modernizacji osnowy wysokościowej”

3. Wykonanie wszystkich czynności wynikających z załącznika Nr 8 do SIWZ, w  terminie 
    opisanym w § 3 ust. 1 stanowić będzie o wykonaniu umowy w terminie.

4. W wyniku realizacji umowy Zamawiający otrzyma opracowanie zawierające wyniki
     prac geodezyjnych w formie określonej w załączniku Nr 8 do SIWZ.

§ 4

- Cena za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się za zadanie 
w kwocie brutto ………………….. zł

cena netto …….…………..……… zł

+ VAT 23% ……………….………. zł

cena brutto ……………….………. zł

słownie złotych brutto: ……………...

- Cena ta obejmuje pełny zakres prac wyszczególnionych w warunkach technicznych stanowiących załącznik Nr 8 do SIWZ.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

4. Należność za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy.

5. Podstawą do wystawienia faktury, będzie przyjęcie przez Zamawiającego prac określonych w § 1 i § 2 niniejszej umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń, co zostanie potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru tychże prac.

6. Fakturę należy wystawić na: Nabywca - Powiat Włoszczowski 
                                                  ul. Wiśniowa 10,  29-100 Włoszczowa

NIP 609 00 72 293.

Odbiorca – Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
                                                  ul. Wiśniowa 10,  29-100 Włoszczowa

§ 5

Podwykonawstwo

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia Podwykonawcom wskazanym w ofercie:

- …………………… - w zakresie …………………….

- …………………… - w zakresie …………………….

- W przypadku wykonywania umowy za pomocą podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za własne działanie i zaniechanie.

- W każdym czasie wykonywania zadania Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych lub dostaw i usług aktualnie wykonywanych przez podwykonawców oraz danych podwykonawców i zakresu rozliczeń finansowych z nimi. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni pod rygorem prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, podwykonawcy dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami 
i dalszymi podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów 
o dokonanych płatnościach tj. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. Niezależnie od powyższych dokumentów, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców, które w ocenie Zamawiającego są konieczne do podjęcia decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonywanie umowy za pomocą podwykonawcy(ów).

§ 6

      - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót.

      - Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika robót, kontrolowania postępu 
i jakości robót oraz wpisywania uwag zaleceń.

§ 7

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do częściowego oraz końcowego odbioru prac, a Zamawiający przeprowadzi odbiór, którego celem będzie sprawdzenie prawidłowości i zgodności wykonanych prac z treścią opisu przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty gotowości do odbioru.

- Wykonawca przedłoży najpóźniej do dnia 20 grudnia 2019 r. wykaz prac zrealizowanych w tym okresie, które zostaną objęte odbiorem częściowym, i których zakres został opisany w Warunkach technicznych, stanowiących załącznik Nr 8 do SIWZ.

- Geodezyjny Operat techniczny powstały w wyniku wykonania całości prac objętych umową zostanie skompletowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu geodezji i kartografii, a następnie  przekazany Zamawiającemu.

- Z czynności odbioru prac i operatu, Zamawiający sporządzi odpowiednie protokoły, które po podpisaniu doręczy  Wykonawcy, w terminie do 7 dni od ich podpisania.

§ 8

1. Zamawiający i Wykonawca robót mogą korzystać z powołanych przez siebie i na swój koszt rzeczoznawców i inspektorów nadzoru technicznego.

2. Strony uzgadniają, że należności objęte umową nie mogą stanowić przedmiotu cesji 
w rozumieniu art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 9

            - Rozliczenia finansowe i płatności za wykonanie prac będzie następować na podstawie faktur sporządzonych przez Wykonawcę na podstawie pozytywnych protokołów odbioru prac. Ustanawia się dwie płatności za wykonane prace, z których pierwsza nastąpi do końca roku 2019, po wystawieniu faktury za prace wykonane w tym okresie, natomiast druga po zakończeniu całości prac i wystawieniu odpowiedniej faktury.

            - Wartość prac wykonanych w 2019 r., o których mowa w §7 ust.2, odebranych na podstawie protokołu częściowego, nie może przekraczać 45% kwoty określonej w 
§4 ust.1 niniejszej umowy.

      - Druga faktura za wykonanie prac wystawiona zostanie po sporządzeniu pozytywnego odbioru całości prac wynikających z niniejszej umowy – na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą określoną w §4 ust.1 niniejszej umowy a kwotą wykazaną na fakturze opisanej w ustępie 2.

§ 10

            - W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad powstałych z przyczyn, za  które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie brutto (cenę umowną) odpowiednio do utraconej wartości użytkowej.

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub okresie rękojmi wad powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te nie umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na swój koszt szkody poniesione przez Zamawiającego. Zamawiający może również zlecić wykonanie zastępcze innemu wykonawcy. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości Wykonawca.

§ 11

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,2 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac,

- 0,5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad.

- Za nie przedłożenie wykazów, o których mowa w § 2 ust. 5 umowy, we wskazanych w nim terminach - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku, gdy Wykonawca realizuje czynności wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przy pomocy osób niezatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

- Jeżeli skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będzie szkoda przewyższająca wartość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić zasądzenia wartości tej różnicy.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ……………….. lat.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem odbioru prac bez zastrzeżeń.

3. Zamawiający niezależnie od gwarancji jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi.

4. Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji  powiadomi Wykonawcę niezwłocznie 
o wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie na koszt 
i odpowiedzialność Wykonawcy. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek 
w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

6. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 11 ust 2 pkt 2 umowy. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy mimo upływu terminu do usunięcia wad i usterek Wykonawca ich nie usuwa Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy może usunąć stwierdzone wady i usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest 
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§ 13

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 15

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w szczególności ust. 3 poniżej.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

  - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (tj. rozpoczęcia i zakończenia) 
w sytuacji:

    - wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź 
w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze, przy czym na ich potwierdzenie Wykonawca musi przedstawić stosowne dokumenty z IMiGW np.: mróz, porywiste wiatry, opady deszczu (długotrwałe, przekraczające 6 godzin/dobę lub w ilości przekraczającej 10 mm/dobę), klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), niepokoje lub strajk spowodowany przez osoby inne niż personel Wykonawcy; wyczerpanie limitu środków na dany rok lub nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego;

    - ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych;

    - ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót 
i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby;

    - wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego;

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

    - konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości.

  - pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy (np. zmiana wynagrodzenia, zakresu robót, sposobu realizacji, itp.):

    - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Przez siłę wyższą rozumie się każde zdarzenie zewnętrzne, które było nie do przewidzenia przez Strony umowy, któremu nie można było zapobiec i która ma wpływ na jej realizację.

    - urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT;

    - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

§ 16

W sprawach spornych nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Ewentualne spory dotyczące realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd terytorialnie właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Zamawiający:                                        	Wykonawca: