# Uchwała Nr XXIII/128/04

# Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Włoszczowskiego”.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu  
u c h w a l a, co następuje:

§ 1

- W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Włoszczowskiego” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIX/115/04 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włoszczowskiego”, wprowadza się zmiany polegające na nadaniu nowej treści rozdziału IV –„.Zadania i projekty inwestycyjne do realizacji w latach 2004-2006” i rozdziału V – „ Oczekiwane efekty i wskaźniki wynikające z realizacji projektów planu rozwoju lokalnego w latach 2004-2006”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

- W spisie treści do „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włoszczowskiego”  w rozdziale IV zwrot „ Zadania do realizacji z zakresu szkolnictwa” zastępuje się zwrotem „Zadania do realizacji z zakresu kultury”.

- W spisie treści do „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Włoszczowskiego”  w rozdziale V zwrot „Efekty z tyt. inwestycji w szkolnictwie lata 2004 – 2006” zastępuje się zwrotem „Efekty z tyt. inwestycji w kulturze lata 2004 – 2006”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Bała

# Załącznik

do Uchwały Nr XXIII/128/04

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 15 listopada 2004 r.

# „IV. ZADANIA I PROJEKTY INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W LATACH 2004 – 2006

##### Zadania do realizacji z zakresu przebudowy dróg powiatowych w latach 2004-2006 z wykorzystaniem środków unijnych

| Lp | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt realizacji w tys. zł | Planowany termin realizacji | Źródło finansowania (tys. zł.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Po 2006* |
|  |  |  |  | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE |
| 1 | Przebudowa dróg we Włoszczowie: ul.Wschodnia-915 mb ul.Kusocińskiego-585mb ul.Wiśniowa-430 mb razem długości 1930 mb | 2128,22 | 2004-2005 | 81,73 | - | - | 511,62 | - | 1535,87 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T Rogienice-Dąbie o długości 5230 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 0226T Dąbie-Kossów o długości 180 mb razem długości 5410 mb | 1271,88 | 2004-2006 | 74,86 | - | - | - | - | - | 370,3 | - | 826,72 | - | - | - |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0229T Bebelno-Wyręb-Wola Wiśniowa o długości 4420 mb | 1268,43 | 2004-2006 | 75,03 | - | - | - | - | - | 368,96 | - | 824,48 | - | - | - |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0244T Czarnca-Wymysłów o długości 1350 mb | 1055,68 | 2004-2005 | 19,52 | - | - | 259,04 | - | 777,12 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Oleszno-Chotów o długości 3850 mb | 2944,51 | 2004-2005 | 67,77 | - | - | 719,18 | - | 2157,55 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin-Niwiska o długości 3110 mb | 894,45 | 2004-2006 | 54,74 | - | - | - | - | - | 258,32 | - | 581,39 | - | - | - |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Czostków-Ludynia o długości 2000 mb | 575,21 | 2004-2006 | 35,2 | - | - | - | - | - | 166,12 | - | 373,89 | - | - | - |
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T Występy-Bukowa o długości 1440 mb i Nr 0264T Niwiska-Gruszczyn o długości 1490 mb razem długości 2930 mb | 1967,75 | 2004-2006 | 51,58 | - | - | 378,47 | - | 1135,40 | 100,57 | - | 301,73 | - | - | - |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0245T Komparzów-Kluczewsko o długości 3660 mb | 2521,86 | 2004-2005 | 70,94 | - | - | 612,73 | - | 1838,19 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0254T Piaski-Młynek o długości 1170 mb | 338,58 | 2004-2006 | 22,68 | - | - | - | - | - | 95,84 | - | 220,06 | - | - | - |
| 11 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T Chlewice-Jadwigów o długości 2150 mb | 1408,20 | 2004-2005 | 37,82 | - | - | 342,60 | - | 1027,78 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0236T Mękarzów do drogi Nr 0237T o długości 1250 mb | 359,49 | 2004-2006 | 21,99 | - | - | - | - | - | 103,83 | - | 233,67 | - | - | - |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0243T Dzierzgów-Bieganów o długości 4610 mb | 3199,71 | 2004-2005 | 87,96 | - | - | 777,94 | - | 2333,81 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0233T przez Czaryż o długości 760 mb | 387,48 | 2004-2005 | 11,21 | - | - | 94,07 | - | 282,20 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 0242T Czaryż-Wola Czaryska o długości 1410 mb i Nr 0243T Wola Czaryska-Bieganów o długości 420 mb razem długości 1830 mb | 1262,23 | 2004-2005 | 26,98 | - | - | 308,81 | - | 926,44 | - | - | - | - | - | - |

##### Zadania do realizacji z zakresu opieki zdrowotnej

| Lp | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt realizacji w tys. zł | Planowany termin realizacji | Źródło finansowania (tys. zł.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Po 2006* |
|  |  |  |  | Budżet Zakładu Opieki Zdrowotnej | Budżet państwa | Środki UE | Budżet Zakładu Opieki Zdrowotnej | Budżet państwa | Środki UE | Budżet Zakładu Opieki Zdrowotnej | Budżet państwa | Środki UE | Budżet Zakładu Opieki Zdrowotnej | Budżet państwa | Środki UE |
| 1. | Dostosowanie obiektów szpitalnych do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych | 950 | 2004 - 2006 | 120 | - | 360 | 60 | - | 180 | 57,5 | - | 172,5 | - | - | - |

##### Zadania do realizacji z zakresu kultury

| Lp | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt realizacji w tyś. zł | Planowany termin realizacji | Źródło finansowania (tys. zł.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Po 2006* |
|  |  |  |  | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE |
| 1. | Budowa obiektu zaplecza kulturalno - rekreacyjnego | 2616 | 2004 - 2006 | 78 |  |  | 150 | 100 | 750 | 232 | 153 | 1153 | - | - | - |

##### Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego

| Lp | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt realizacji w tys. zł | Planowany termin realizacji | Źródło finansowania (tys. .zł.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Po 2006* |
|  |  |  |  | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE |
| 1. | Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie | 3600 | 2004 - 2007 | - | 1143 | - | - | 1257 | - | - | 1200 | - | - | - | - |

##### Zadania z zakresu opieki społecznej

| Lp | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt realizacji w tyś. zł | Planowany termin realizacji | Źródło finansowania (tys. zł.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Po 2006* |
|  |  |  |  | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE | Budżet powiatu | Budżet państwa | Środki UE |
| 1. | Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie | 761 z tego wykonano 338 | 2004 - 2006 | 95 | 50 | - | 89 | 50 | - | 89 | 50 | - | - | - | - |

# V. OCZEKIWANE EFEKTY I WSKAŹNIKI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTÓW PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W LATACH 2004 – 2006

Realizacja Planu winna przynieść określone pozytywne efekty zauważalne między innymi 
w poprawie warunków komunikacji na drogach powiatowych, opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększeniu możliwości upowszechniania kultury i rekreacji.

##### Efekty z tyt. inwestycji w kulturze lata 2004 – 2006

| Numer zadania | Wskaźnik osiągnięć | Szacowana docelowa wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ilość nowo wybudowanych obiektów kulturalno - rekreacyjnych | 1 |
| 2. | Powierzchnia nowo wybudowanych obiektów kulturalno - rekreacyjnych | 360 m2 |
| 3. | Powierzchnia nowowybudowanego zaplecza sanitarno - technicznego | 350 m2 |
| 4. | Ilość zmodernizowanych systemów c.o. /instalacje c.o./ | 1 |
| 5. | Ilość zmodernizowanych węzłów sanitarnych | 1 |

##### Efekty z tyt. inwestycji na drogach powiatowych w latach 2004 – 2006

| Numer zadania | Wskaźnik osiągnięć | Szacowana docelowa wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ilość przebudowanych km dróg | 40,43 |
| 2. | Ilość wybudowanych chodników w km | 12,0 |
| 3. | Powierzchnia odnowionych nawierzchni jezdni w m2 | 242.580 |
| 4. | Powierzchnia wybudowanych chodników w m2 | 25.000 |
| 5. | Powierzchnia utwardzonych poboczy w m2 | 35.925 |
| 6. | Długość renowacji odwodnień w km | 20,0 |
| 7. | Ilość przebudowanych obiektów mostowych w szt. | 1 |
| 8. | Ilość przebudowanych przepustów w szt. | 210 |

##### Efekty z tyt. inwestycji dot. bezpieczeństwa realizowanych w latach 2004 – 2006

| Numer zadania | Wskaźnik osiągnięć | Szacowana docelowa wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja budynku PSP we Włoszczowie | 1334 m2 |
| 2. | Uzyskana powierzchnia po modernizacji | 306 m2 |
| 3. | Remont elewacji | 890 m2 |
| 4. | Wymiana okien drzwi | 67 szt. 65 szt. |
| 5. | Nowo pozyskane miejsca garażowe | 4 szt. |
| 6. | Utworzenie Centrum Powiadomienia Ratunkowego | 1 |
| 7. | Utworzenie Centrum Operacyjnego | 1 |

##### Efekty z tyt. inwestycji w zakresie opieki społecznej realizowanych w latach 2004 – 2006

| Numer zadania | Wskaźnik osiągnięć | Szacowana docelowa wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pozyskana dodatkowa powierzchnia | 225 m2 |
| 2. | Uzyskanie dodatkowo miejsc dla pensjonariuszy | 11 |
| 3. | Uzyskanie standardu powierzchni na 1 pensjonariusza | 6 m2 |
| 4. | Uzyskanie standardów sanitarno – higienicznych: ilość pensjonariuszy na 1 łazienkę ilość pensjonariuszy na 1 toaletę | 5 4 |
| 5. | Poprawa bezpieczeństwa pensjonariuszy poprzez dobudowę dodatkowej klatki schodowej | 1 |

##### Efekty z tyt. inwestycji w zakresie opieki zdrowotnej realizowanych w latach 2004 – 2006

| Numer zadania | Wskaźnik osiągnięć | Szacowana docelowa wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ilość nowo wybudowanych wejść (podjazdów) dla niepełnosprawnych | 1 |
| 2. | Powierzchnia zmodernizowanych ciągów komunikacyjnych dla pacjentów | 600m2 |
| 3. | Ilość zmodernizowanych węzłów sanitarnych (sanitarnych tym dla niepełnosprawnych) | 3 |
| 4. | Ilość nowo wybudowanych podjazdów dla karetek spełniających wymogi Ratownictwa Medycznego powierzchnia użytkowa podjazdu karetek powierzchnia modernizowanych pomieszczeń | 1 110 m2/kubatura 451m3 140 m2 |

„