Istotne postanowienia umowy

Wzór

UMOWA  nr  …….

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu  ………….. we Włoszczowie pomiędzy: Powiatem Włoszczowskim z siedzibą  29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10 NIP  609-00-72-293 – Zarządem Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa zwanym dalej „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez:

1. ……………………………

a  ………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Podstawę zawarcia umowy stanowi  zatwierdzony protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Remont drogi powiatowej nr 0261T Belina - Ostrów - Niwiska Krasocińskie w km od 4+716 do km 5+960 na odcinku Ostrów - Niwiska Krasocińskie”.

- Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr …………

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z:

a)   Przedmiarem robót

b)   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót

c)   zasadami wiedzy technicznej

d)   obowiązującymi  przepisami prawa

- Zamawiający dopuszcza wykonanie robót zamiennych tj: robót, które mogą być wprowadzone w stosunku  do robót  ujętych w przedmiarze robót przewidzianych do
wykonania w określonej technologii z zastosowaniem określonych materiałów i urządzeń, a będą wykonane przy użyciu innych materiałów,  urządzeń lub innej technologii, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne muszą być wykonane  w miejsce robót pierwotnie zakładanych.

- Zamawiający dopuszcza  rezygnację z wykonania pewnych robót przewidzianych w przedmiarze robót, w sytuacji gdy ich wykonanie jest zbędne do prawidłowego (tj.  zgodnego z zasadami wiedzy technicznej) wykonania przedmiotu umowy. Roboty w dalszej części umowy zwane są   robotami „zaniechanymi”.

- W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych nie objętych
przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, roboty te mogą być wykonane na podstawie  protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 5 nie wymaga zawarcia z wykonawcą aneks do umowy.

- Na skutek wystąpienia robót określonych w ust.5 i 7 może ulec zmianie termin wykonania oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy co wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§  2

TERMIN REALIZACJI

- Strony ustalają następujące terminy: Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - (data przekazania placu budowy) – przekazanie placu budowy  w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy:    ……………….

- Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania  (data zgłoszenia robót do  odbioru końcowego) do 30 września 2020r.

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

a.  przekazanie Dziennika budowy

b.  przekazanie terenu budowy

- dokonanie odbioru  robót

- Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości,  użycia właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach   Technicznych.

§  4

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem  do wykonywania robót Wykonawca wykona projekt organizacji   ruchu na czas trwania robót wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, w tym 
z ZDP Włoszczowa oraz zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona właściwe oznakowanie zgodne z zatwierdzonym projektem. Wykonawca będzie również dokonywał  bieżącego przeglądu i konserwacji oznakowania.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki  budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Protokólarne przejęcie terenu budowy. Wykonawca przejmuje  na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną za przejęty teren budowy.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność  przed policją, strażą miejską i innymi służbami 
publicznymi.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem, osobom trzecim na  terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych 
z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

- Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej z tym dokumentacji. W przypadku usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi 
i gruzu oraz ponosi  wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę.

- Prowadzenie  następujących dokumentów  w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy: Dziennika budowy który będzie dostępny dla Zamawiającego celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

- Opracowanie i przekazanie na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego     Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami badań.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 2, ust.2.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

- Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania  są własnością Zamawiającego i należy je przewieźć w miejsce przez niego  wskazane lub na teren zaplecza technicznego ZDP (przewiezienie obejmuje załadunek i rozładunek materiałów w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, zarówno na placu budowy jak również na miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego).

§ 6

WYNAGRODZENIE

- Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony   ustalają  zgodnie  z ofertą  w następującej wysokości:

…………………. zł netto    słownie złotych: ……………………………………………….

………… zł podatek  VAT   słownie złotych:  ……………………………………………….

…………………. zł  brutto    słownie złotych:  ……………………………………………….

- Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,  organizacji  i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy  wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, uporządkowania terenu, planu bezpieczeństwa ,projektu organizacji ruchu na czas  trwania  robót  oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót  stwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do oferty.

- W  przypadku wystąpienia robót zamiennych i robót wymienionych w §1 ust.7 wycena tych robót zostanie dokonana w oparciu  o założenia:

a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jeżeli wystąpią roboty,  które nie będą odpowiadać opisowi  pozycji w kosztorysie
     ofertowym,  ceny jednostkowe tych robót zostaną ustalone jako średnie ceny z umów 
     zawartych przez zamawiającego w roku 2019.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

- Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne na  cały okres realizacji zamówienia.

§ 7

POTENCJAŁ  WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby   techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze  złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy …………… (nazwa podmiotu trzeciego) na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 8

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres …....  od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres ……. , licząc od daty odbioru końcowego robót na warunkach określonych w załączniku nr … do umowy.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokólarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

- Następnie Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad jednocześnie podając termin ich wykonania. W przypadku nieterminowego usunięcia wad Zamawiający  naliczy kary umowne zgodnie z § 12 ust. 2c niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wad.

- Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości
 …………..  co stanowi 10 %  wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1  zostało  wniesione  na rzecz  Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie w formie ………………………..

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi w następujący sposób:

- część zabezpieczenia  w wysokości 70%  tj, ………….. zł  zostanie zwrócona 
            w  terminie 30 dni od dnia dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

-  pozostała część zabezpieczenia  30% tj, ………………. zł  nie później niż w 15 dniu  
            po upływie okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

- Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

§ 10

ODBIORY   ROBÓT

Odbiory robót  dokonywane będą  na następujących  zasadach:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

a. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających
      zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości

osobę nadzorującą  ze strony Zamawiającego;

b. Osoba nadzorująca dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
              zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza  odbiór robót
             wpisem do Dziennika budowy;

c. W przypadku niezgłoszenia osobie nadzorującej  gotowości do odbioru robót

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia 
   tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub
   wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
   przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór końcowy.

2.1  Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia
  objętego niniejszą umową.

2.2  Wykonawca po zakończeniu realizacji  całości  robót  zgłasza gotowość do 
 odbioru robót   przez stosowny wpis  do dziennika budowy zawiadamiając 
 osobę nadzorująca  (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu.

2.3 Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na 
 piśmie.

2.4 Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:

a.  dziennik budowy

b.  kosztorys powykonawczy

c.  operat kolaudacyjny

2.5. Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę oraz dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt 3.4 wyznaczy termin rozpoczęcia
czynności odbioru końcowego.

2.6. W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego 
          dokumentów wymienionych w pkt.3.4, Zamawiający nie wyznaczy terminu 
          rozpoczęcia odbioru końcowego. Wszelka zwłoka w dostarczeniu dokumentów
          skutkuje naliczeniem kar umownych  jak  za niewykonanie robót w terminie 
          (§ 12, ust. 2b).

2.7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego  zostaną stwierdzone wady, to 
         Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia :

2.7.1.   Jeżeli wady nadają się do usunięcia :

  - wyznaczenie terminu na usunięcie  wad .

  - za czas od dnia zakończenia robót podany w §2, ust.2 do dnia usunięcia wad zostaną naliczone   kary  zgonie z § 12 ust. 2b.

  - po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie 
o dokonanie  odbioru   przez Zamawiającego.

2.7.2.  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od 
                        umowy z winy Wykonawcy  lub żądać wykonania  przedmiotu umowy po raz 
                         drugi w terminie określonym przez  Zamawiającego  z zastrzeżeniem 
                         naliczenia kar umownych od  terminu określonego  w §2 ust.2, jak za
                         nie wykonanie  robót w  terminie (§ 12, ust. 2b).

2.8. Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie
                     podpisania  przez strony protokołu  końcowego odbioru robót, który będzie 
                     zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku  odbioru robót.

§ 11

WARUNKI  PŁATNOŚCI

Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie: fakturą końcową po dokonaniu odbiorów robót.

- Podstawą do wystawienia  faktury  jest protokół odbioru ( końcowego) podpisany przez osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego i Wykonawcy)                        i zatwierdzony przez Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych

- Do faktury końcowej Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy.

- Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie  faktury (końcowej) w ciągu 30 dni  kalendarzowych od dnia  doręczenia  faktury.

- Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

Nabywca :  Powiat Włoszczowski

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

NIP: 609-00-72-293

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

Ul. Jędrzejowska 18

29-100 Włoszczowa

Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na platformie elektronicznego fakturowania (PEF).

- W przypadku realizowania zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z drugą i każdą następną fakturą:

a) zestawienia zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego 
      umów o podwykonawstwo zawierającego zakres i termin wykonanych robót oraz
      wartość kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy potwierdzone

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom

W przypadku nie złożenia  dowodów zapłaty wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany

jest je złożyć (najpóźniej trzy dni przed terminem płatności  faktury dla

Wykonawcy).

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę   dowodów, o których mowa powyżej Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania  wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedłożenia przez Wykonawcę     stosownych  dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu     wypełnienia  przez Wykonawcę niniejszych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem     przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 11, w terminie wskazanym przez 
      zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
            podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  
            podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
            wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
            płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
            podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
            takiej zapłaty.

- Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopią protokołu odbioru i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

- Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia  publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia  publicznego przez zamawiającego.

§ 12

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

- za nie przejęcie placu budowy w terminie określonym  w § 2, ust.1  - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 6, pkt.1 za każdy dzień  zwłoki.

- za niewykonanie robót w terminie określonym w § 2, ust. 2 - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6, ust.1 za każdy dzień  zwłoki  w wykonaniu przedmiotu umowy.

- za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi i  gwarancji 0,2 % wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 6,ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez  zamawiającego  na usunięcie wad.

- za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia od umowy przez  Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20% wynagrodzenia umownego brutto  określonego § 6, ust.1

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,05% wartości wynagrodzenia brutto określonego  w  § 6 pkt.1  za każdy dzień  zwłoki.

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,2% wynagrodzenia  umownego brutto  określonego § 6 ust.1 za każdy  stwierdzony  przypadek.

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 6, pkt.1  za każdy stwierdzony przypadek.

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto  określonego § 6, ust.1  za każdy stwierdzony  przypadek.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa 
      poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
      zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich

tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia umownego

brutto określonego w § 6 pkt 1.

6.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót

lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 13

PODWYKONASTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia osobom trzecim (Podwykonawca).  Za działania i zaniechania osób, o których mowa powyżej, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania,

Wykonawca zamierza wykonać zamówienie przy udziale  podwykonawcy w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………………

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia,  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu   umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem poszczególnych
ilości robót i ich wyceną  Podwykonawca lub dalszy  podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej

z projektem umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może przewidywać dłuższego niż  30 dni terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od dnia doręczenia  wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót .

Ponadto: umowa musi stanowić iż:

a. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

b. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej  takim poziomie jakości, jak wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiający 
a Podwykonawcą,

c.  umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie  przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy  o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

d. zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 
z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez Podwykonawcę    lub dalszych Podwykonawców.

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych 
            w ust.2

b) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
           przewidywany Umową dla tych robót,

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo , w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego projektu  uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo na roboty budowlane  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo niespełniającej wymagań  o których mowa w pkt. 2.

7. Za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać zawartej umowy , która zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy , w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

8.  Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo na roboty  budowlane w terminie 7 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy 
przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie,  o którym mowa  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10. Jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi  
w ramach zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni Zamawiający  informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

14. Zasady dotyczące  umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy
 o podwykonawstwo.

15.Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po  przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu  realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty  wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego zobowiązania finansowe względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane.

16. W przypadku  jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,  na  zasobach którego Wykonawca opierał  się  wykazując spełnianie warunków  udziału  w postępowaniu, Zamawiający dopuści  zmianę  Podwykonawcy pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w  zakresie nie  mniejszym niż  wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia   publicznego przez dotychczasowego Podwykonawcę.

17. Wykonawca w trakcie przekazywania placu budowy przekaże Zamawiającemu (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia  zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informację na temat nowych podwykonawców, którym 
 w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zadania.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 14

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

a.   W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części

b. Wykonawca opóźnia się z realizacją robót w stosunku do terminów określonych 
w harmonogramie rzeczowo – finansowym  tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zakończył realizację inwestycji w terminie określonym niniejsza umową.

c. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a.  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego  w niniejszej umowie,

b. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia  podpisania  protokołu odbioru,

§ 15

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

-  …………………………………..

b. ze strony Wykonawcy:

-  Kierownik robót: ………………….. – uprawnienia …..………………....

§ 16

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją
niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

2.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na  okres co najmniej od daty zawarcia umowy  do zakończenia realizacji zamówienia .

3.W przypadku posiadania przez Wykonawcę umowy obejmującej krótszy okres ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje  się do przedłużenia ubezpieczenia  na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się   do przedłożenia  Zamawiającemu kolejnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

4.Wykonawca  przed terminem przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia , o której mowa w ust.2.

5.Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia ww. dokumentu ubezpieczenia.  Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana ze wszystkimi konsekwencjami  jako powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 17

1.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,  o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp  osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – wykonywanie robót w zakresie wszystkich branż ujętych w przedmiarze robót ( roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowa zjazdów, wykonanie nawierzchni ścieralnej jezdni, jezdni, wykonanie pobocza,  oznakowanie) oraz operatorzy sprzętu. Wymaganie powyższe dotyczy wszystkich pracowników fizycznych oraz kadry technicznej budowy za wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne tj. kierowników robót.

2.Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący wymienione w ust. 1 roboty 
z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy  zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności  kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający ma prawo do:

1)  żądania oświadczeń i dokumentów (w tym umów o pracę) potwierdzających spełnienie 
        powyższych warunków i dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia powyższego
        warunku;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót.

4. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca/Podwykonawca przedłoży 
 Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę  osób wykonujących czynności wskazane w ust.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione w ust. 1 czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze  wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

5. W przypadku zmian, które wynikną na etapie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca lub Podwykonawca na bieżąco dokona aktualizacji  osób wykazanych w oświadczeniu (składając ponowne oświadczenie).

6.Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie określonym w ust.4 żądanych przez  zamawiającego dowodów (oświadczenia)  w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub  podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  traktowane będzie  jako  niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.

7. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na  podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu  zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę 
 w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)  – za każdą osobę.

§ 18

1.  Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem  zmian przewidzianych
w umowie na podstawie art. 144 ust1 pkt1, oraz jeżeli  zajdzie co najmniej jedna 
z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych.

2.Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje następujące  możliwości   zmiany umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania  zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności:

a. w przypadku wystąpienia robót nie objętych przedmiotem zamówienia (robót 
dodatkowych), które są niezbędne do wykonania, a których  realizacja powoduje 
konieczność przedłużenia terminu umowy,

b.  w przypadku wystąpienia konieczności wykonania  robót  zamiennych,

c. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym 
z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności 
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,

d. w przypadku, gdy po rozpoczęciu robót okaże się, że sieci podziemne, instalacje, urządzenia obce są w złym stanie technicznym i zachodzi konieczność ich remontu  przez podmioty odpowiedzialne za te sieci, urządzenia, co spowoduje przerwę w realizacji przedmiotu umowy,

e. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie  pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (trwające powyżej 5 dni) lub wstrzymanie robót po opadach w związku z namoknięciem  terenu lub zalaniem placu budowy lub uszkodzeniami  przez intensywne opady,

f.   w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 3.

2. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności w ust. 2.1 Zamawiający może przedłużyć termin  zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek  Wykonawcy zaopiniowany przez osobę nadzorująca ze strony zamawiającego. Okres 
przedłużenia  terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

3. Zmiana osoby na  stanowisku kierownika robót pod warunkiem, że wskazana osoba 
spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia.

4.Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem 
powykonawczym oraz w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1, pkt 2,3,6.

5. Zmiana wynagrodzenia będąca konsekwencją wykonania robót , zamiennych oraz robót  zaniechanych.

6. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego  roboty nie zawierała  wskazania części,  którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców.

7.Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy  lub zmianę podwykonawcy. 
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki  udziału w postępowaniu 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego  zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

9. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

10. Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

- koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

- koniecznością spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,

- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie 
z zasadami sztuki inżynierskiej,

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy  okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

-Zamawiający dopuszcza  możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w dniu podpisywania niniejszej umowy

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez  inne podmioty inwestycjami  
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w przypadku gdy  wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót 
z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy. (przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres występowania kolizji uniemożliwiający prowadzenie prac),

- gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnień gestorów sieci, innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności (przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres trwania czynności wykraczający poza zwyczajowo przyjęty).

11. Zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

– zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 31 marca 2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 568). o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

-  przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu  na  inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa”.

- Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis   okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy  zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję przez Wykonawcę wierzytelności 
z tytułu niniejszej umowy.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych”, a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 22

Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy

2. Dokument gwarancyjny

§ 23

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca 						Zamawiający