**UMOWA nr …**

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy  
 z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu ………….. pomiędzy:

Powiatem Włoszczowskim z siedzibą: 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, NIP 609-00-72-293 - Zarządem Dróg Powiatowych we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. …………………………………………………………………………….

a ………………………………………………………………………………………………  
 zwanym dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**§ 1**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje realizację zadania pn.:

**Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0248 T Gościencin – Silpia Mała na odcinku 6,3 km”.**

1. Zakres zamówienia obejmuje:
   1. analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania,
   2. uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.

3) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji,

* 1. Uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego –

w zależności od wymagań,

* 1. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID - jeżeli zajdzie taka potrzeba,
  2. Uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia,
  3. Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w koniecznym zakresie - jeżeli zajdzie taka potrzeba,
  4. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z odwodnieniem, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie uzyskanie zgłoszenia, pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej,
  5. Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego,
  6. Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy + uzgodnienia, warunki itp.) - jeżeli zajdzie taka potrzeba,
  7. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia,
  8. Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego stosownej decyzji,
  9. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zgłoszeniem, pozwoleniem na budowę lub decyzją ZRID,
  10. Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) objętych przedmiotem zamówienia,
  11. Przygotowanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o zgłoszenie robót, pozwolenie na budowę lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z niezbędnymi załącznikami wraz z uzyskaniem decyzji,
  12. Przeprowadzenie przez Wykonawcę zadania konsultacji społecznych – min. jedno spotkanie uzgodnione z przedstawicielami Zamawiającego,

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1) Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do

prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnień branżowych,

2) Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii

do Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, w terminach umożliwiających ewentualne

skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać

Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją),

* 1. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych,
  2. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w tym zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru.

**Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.**

**Dane techniczne i wymagania dla prac projektowych.**

W projekcie należy przyjąć następujące parametry techniczno eksploatacyjne, elementy wyposażenia drogi oraz zagospodarowania terenu:

* + kategoria ruchu - KR3,
  + droga klasy Z,
  + długość drogi ok. 6,3 km,
  + szerokość jezdni 5,5/6,0 m,
  + pobocza utwardzone o szerokości 0,75/1,0 m,
  + budowa zatok autobusowych lub peronów przystankowych,
  + przekrój poprzeczny nowej drogi – przekrój półuliczny/drogowy,
  + budowa zjazdów z kostki betonowej do posesji zabudowanych i na działki budowlane,
  + budowa zjazdów na działki rolne i leśne z kruszywa,
  + budowa, przebudowa lub remont obiektów inżynieryjnych (przepusty),
  + budowa chodników/ciągu pieszo rowerowego
  + rozwiązanie systemu odwodnienia drogowego/półulicznego zgodnie z potrzebami, przebudowa istniejącego systemu odwodnienia w oparciu o uzyskane pozwolenie wodno-prawne i/lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  + przebudowa infrastruktury kolidującej z przebudową drogi (o ile zajdzie taka potrzeba - indywidualne projekty branżowe, zgody, pozwolenia, itp.),
  + szerokość zjazdów zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi   
    z uwzględnieniem dojść do furtek oraz istniejącego zagospodarowania terenu.

Ponadto należy przedstawić do akceptacji:

* projekt zagospodarowania terenu do uzgodnienia przed opracowaniem operatu wodno prawnego

i projektu budowlanego,

* docelowy projekt stałej organizacji ruchu,

**Przedmiotowa dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,** które będą wykonywane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. W związku

z tym Wykonawca zobowiązany jest do opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 29 ust. 3, który stanowi - przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

**§ 2**

1. Ustala następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: **30 września 2021r.**
2. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego**.**
3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony umowy.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia zaodebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy.
5. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie sprawował nadzór autorski przez cały okres realizacji robót budowlanych (zgodnie z opisem w Specyfikacji Technicznej zał. 1 do niniejszej umowy).

**§ 3**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ofertą

w wysokości:

…………. zł netto, słownie złotych; ……………………………………………………………………………………………

………… zł podatek VAT (…%) słownie złotych; ……………………………………………………………………….

………….. zł brutto słownie złotych; ………………………………………………………………………………………..

* 1. w tym:
     1. dokumentacja projektowa ………………………. zł / brutto

słownie złotych:……………………………………………………….………………………….

* + 1. raport oddziaływania na środowisko ……………………………….zł/brutto

słownie złotych……………………………………………………………………………………

1. Podana cena w pkt.1 może zostać pomniejszona o cenę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, jeśli nie zajdzie konieczność jego wykonania.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.
3. Termin zapłaty faktury ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.
4. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

**Nabywca** : Powiat Włoszczowski

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

NIP: 609-00-72-293

**Odbiorca:** Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

ul. Jędrzejowska 81

29-100 Włoszczowa

1. Wykonawca do wystawionej faktury końcowej załączy podpisane przez podwykonawców oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich należności, wynikającej z wykonanego zakresu usług.

**§ 4**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

* 1. za niewykonanie opracowań w terminie określonym w § 2ust.1 - **0,1%** wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, pkt**.1** za każdy dzień zwłoki.
  2. za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji w wysokości **0,2%** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, pkt**.1** za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.
  3. za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – **20%** wynagrodzenia umownego brutto określonego **§ 3, pkt.1.**
  4. w przypadku zastosowania w dokumentacji projektowej nazwy własnej producenta lub określenia warunków technicznych w ten sposób, który wskazuje na określonego producenta danego produktu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

1. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów   
   przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi **50 %**wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, pkt.1.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

**§ 5**

1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu umowy (kserokopii), którą zawarł z Podwykonawcą, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
2. W przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

**§ 6**

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres **…………….** od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.

Termin gwarancji jakości wynosi **………………..** licząc od daty odbioru końcowego.

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad

w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących wadach.

1. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

**§ 7**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **…………. zł,** co stanowi 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 niniejszej umowy.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostało wniesione na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie w formie …………………………………………………………………………..
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w następujący sposób:
   1. część zabezpieczenia w wysokości 70% tj; ……………… zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
   2. pozostała część zabezpieczenia 30% tj; …………. zł nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych.
5. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
6. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne.

**§ 8**

1. Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy,

ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

1. Wykonawca odpowiada za brak zgodności rozwiązań projektowych z przepisami prawa budowlanego.
2. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad Wykonawca zobowiązany jest usunąć je

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający zleci ich usuniecie na koszt Wykonawcy niezależnie od naliczenia kar umownych,

o których mowa w § 4 ust. 2.b, na co Wykonawca wyraża zgodę.

1. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:
   1. użytkować opracowania na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowania lub ich dowolną część, także ich kopie:
      * wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
      * innym wykonawcom, jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych;
      * stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
   2. wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji;
   3. zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką.
2. Zamawiający nie może zbywać opracowań ani ich dowolnych części oraz nie może usuwać oznaczeń określających autora.

**§ 9**

1. Zamawiającywymaga zatrudnienia przez wykonawcęlubpodwykonawcę na podstawieumowyo pracę osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzpwykonującychnastępująceczynnościwzakresierealizacjizamówienia:
   1. Zamawiający wymaga, by Projektant branży drogowej o ile nie prowadzi działalności gospodarczej i Asystenci Projektanta (dot. Projektanta branży drogowej) byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany w/w osób dokonanych w trakcie realizacji

zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący wymienione w ust. 1 roboty budowlane z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności:
   1. **oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
   2. Poświadczone przez wykonawcę lub podwykonawcę **kopie umów o pracę** osób, których dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj; w szczególności bez adresów, nr PESEL – każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod katem przepisów ww. ustawy. o ochronie danych osobowych – zakres anonimizacji musi być zgodny z powyższa ustawą), imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których niedopełniano przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.

**§ 10**

1. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy będzie:

Projektant ………………….. uprawnienia

1. Zamawiający wyznacza ………………… jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

**§ 11**

Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, **za wyjątkiem** przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian**oraz** gdy zajdzie, co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144, ust 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

1. Na podstawie art.144 ust. 1 pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:
   1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności:
      1. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (koniecznych do wykonania), których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej o czas wykonania dodatkowych prac.
      2. niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowań w uzyskaniu od instytucji i urzędów niezbędnych: orzeczeń, decyzji, pozwoleń, uzgodnień, przedłużających się konsultacji społecznych, protesty mieszkańców (bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia), które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy;
      3. w przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy. Przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie:
         * okres trwania czynności organów administracji publicznej lub instytucji prze­kraczający termin ustawowo przewi­dziany dla danej czynności, (w przypadku decy­zji administracyjnej, warunków tech­nicznych lub innego dokumentu nie­zbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy) oraz
         * okres trwania czynności wykraczający poza zwyczajowo przyjęty (w przypadku uzgodnień gestorów sie­ci, innych podmiotów lub osób, któ­rych opinia lub zgoda będzie wyma­gana przepisami prawa)
      4. konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz - o czas niezbędny do ich wykonania.
2. Zmiana osoby na stanowisku projektanta pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców.
4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu może nastąpić pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę,
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
6. Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.
7. Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

- zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 31 marca 2020r. (Dz. U. z 2020r. , poz. 568). o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

- przedłużenie przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.

a. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis

okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje i dowody

potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany

umowy.

b. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy zobowiązana jest do

wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania

zmiany - dochowania pierwotnego terminu jest niemożliwe.

**§ 12**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 13**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”, a w sprawach nieuregulowanych w wyżej wymienionej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

**§ 14**

1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
   1. Oferta,
   2. Opis Przedmiotu Zamówienia w SIWZ i Specyfikacja techniczna

**§ 15**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej

ze stron.

**Wykonawca Zamawiający Zamawiający**