##### ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

UL. JĘDRZEJOWSKA 81

29-100 WŁOSZCZOWA

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla przetargu nieograniczonego nr 22/2011

Na realizację zadań pod nazwą:

„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej w Skorkowie w kierunku zakładu Lhoist Bukowa Sp. z o.o. ”

Włoszczowa dnia 06.09.2011r.

### ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych

Norbert Gąsieniec

SPIS TREŚCI

#### Instrukcja dla Wykonawców

#### Rozdział I

1.Nazwa i adres Zamawiającego

2.Numer postępowania

3.Tryb udzielenia zamówienia

4.Przedmiot zamówienia

5.Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych

6.Informacja dotycząca zamówień uzupełniających

7.Termin realizacji zamówienia

8.Warunki udziału w postępowaniu

9.Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków

10.Opis sposobu przygotowania oferty

11.Opis sposobu obliczania ceny oferty

12.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą i udzielenie wyjaśnień

13.Wymagania dotyczące wadium

14.Miejsce i termin składania ofert

15.Termin związania ofertą

16.Miejsce i termin otwarcia ofert

17.Badanie i ocena ofert

18.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

19.Udzielenie zamówienia

20.Warunki umowy

21.Środki ochrony prawnej

#### Rozdział II   -      Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1

Załącznik nr 4 – Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Oświadczenie z art. 24 ust.1, pkt.2 - osoby fizycznej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie  o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

#### Rozdział III    –    Projekt UMOWY

Rozdział IV     -   Przedmiar robót

Rozdział  V    -     Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania

i  Odbioru Robót

# ROZDZIAŁ   I

# INSTRUKCJA   DLA   WYKONAWCÓW

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zarząd Dróg Powiatowych

29-100  Włoszczowa,   ul. Jędrzejowska 81

Telefon:   0-41    394 - 25 - 19

Fax:          0-41   394 – 25 - 19

e-mail: zdpwloszczowa@op.pl

- NUMER POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oznaczone jest numerem ZDP-ZP-3431/22/2011.

Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania i protesty winny być kierowane na adres podany powyżej.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami ( tekst jednolity -Dz. U. Nr 113 poz.759 z roku 2010), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3.3. Podstawa prawna udzielania zamówienia art.10 , ust.1 ( oraz art.39-46) ustawy Prawo zamówień

publicznych.

  - Ilekroć w niniejszej instrukcji użyte jest pojęcie „ustawa P z p” należy przez to rozumieć ustawę „Prawo zamówień publicznych”, o której mowa w pkt. 3.1.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania  pod nazwą:

Oznaczenie według CPV- 45100000-8, 45233000-9, 45233000-0

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej  w Skorkowie w kierunku  zakładu  Lhoist Bukowa Sp. z o.o.”

Zamówienie obejmuje:

Przebudowę drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od szkoły Podstawowej w Skorkowie

w kierunku zakładu  Lhoist Bukowa  na odcinku 235,00 mb

Zakres przebudowy obejmuje:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Podbudowy

- Nawierzchnia

- Elementy ulic

- Odwodnienie korpusu drogowego

- Roboty wykończeniowe

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- przedmiar robót;

- kosztorys ofertowy;

- szczegółowe specyfikacje techniczne

  - INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt.6  Pz p.

- TERMIN REALIZACJ ZAMÓWIENIA

7.1.   Zakończenie realizacji – 15 listopada  2011r

- WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH

WARUNKÓW

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

8.1. spełniają warunki określone art.22 ust.1 dotyczące:

8.1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w

tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj: roboty budowlane polegające na

budowie, odbudowie, odnowie, przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 340000,00 zł

potwierdzone dokumentami, że zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i prawidłowo ukończone.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie „doświadczenie” jedno zrealizowane zamówienie zgodnie z w/w warunkami i załączy dokumenty potwierdzające, że zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo ukończone i odebrane.

Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach – spełnia / nie spełnia.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi, specjalność drogowa lub konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń w zakresie dróg oraz przynależeć do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. (ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo Budowlane).

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w wykazie osób wykaże na stanowisko kierownika budowy osobę posiadającą w/w uprawnienia oraz załączy oświadczenie o posiadaniu przez tę osobę uprawnień i przynależność do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach – spełnia / nie spełnia.

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Uwaga Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawcy w celu wykazania wiedzy i doświadczenia polega na wiedzy                i doświadczeniu innych podmiotów niezbędne jest powołanie się na udział tych podmiotów w wykonaniu części zamówienia.

8.2. spełniają warunki określone art.24 ust.1 stanowiące podstawę wykluczenia z postępowania:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła, co najmniej 5% wartości umowy

- wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięci korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt. 9.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 8.1. może spełnić jeden wykonawca lub wykonawcy wspólnie, warunki określone w pkt. 8.2. winni spełnić wszyscy wykonawcy osobno.

9.    DOKUMENTY  WYMAGANE  OD  WYKONAWCÓW  W  CELU 
        POTWIERDZENIA   SPEŁNIANIA   WARUNKÓW

9.1. Dla wykazania spełniania warunków określonych w pkt.8.1. niniejszej specyfikacji Wykonawcy

winni przedłożyć następujące dokumenty:

    - oświadczenie „ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” ( warunki zawarte w art.22, ust.1 ) - załącznik nr 3

    - Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone –  załącznik nr 4

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5

    - Oświadczenie, że osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy posiada uprawnienia wymienione w pkt.8.1.3 – załącznik nr 8

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na okoliczności określone w pkt. 8.2. niniejszej specyfikacji wykonawcy winni złożyć następujące dokumenty:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1

pkt 2 ( pkt. 8.2.2. niniejszej specyfikacji)

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania

ofert.

W stosunku do osób fizycznych należy złożyć oświadczenie w zakresie art.24 ust.1,

pkt 2 ustawy (pkt.8.2.2. niniejszej specyfikacji) załącznik - 6

    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 7 –

art.24 ust.1

    - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ( podmioty zbiorowe) ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 4-8 mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
 Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.9.2.1, 9.2.4
 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

Zamiast dokumentu wymienionego w punkcie 9.2.3. składa zaświadczenie właściwego

organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,

której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsce zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia ( podwykonawca), przedkłada także dokumenty dotyczące tego przedmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4.

  - Wszystkie Dokumenty wymienione w pkt. 9 winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadków Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy poświadcza za

zgodność z oryginałem Wykonawca, którego dokumenty dotyczą.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie.

9.8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wini ustanowić

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo

do reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, ewentualnie umowę  o współdziałaniu, z której

będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

9.8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a. dokumenty wymienione w pkt. 9.1 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy

wykonawcy osobno, lub wspólne.

b. dokumenty wymienione w pkt.9.2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

10.    OPIS   SPOSOBU   PRZYGOTOWANIA   OFERTY

10.1.   Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty” - zał. Nr 1 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

  - Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków
    zamówienia  w  formie maszynopisu lub ręcznie czytelnym pismem w języku polskim.

10.3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.4.    Wraz z ofertą należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia / zgodne z pkt.9 niniejszej

specyfikacji / potwierdzające spełnianie przez wykonawcę wymaganych warunków.

10.5.   Oferta oraz oświadczenia i wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę.

Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami  reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze

lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/ osoby podpisując ofertę działa na

podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

10.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.7.   Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:

- będzie zaadresowana na zamawiającego         Zarząd Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

- będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy

- będzie posiadać oznaczenia:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły

Podstawowej w Skorkowie w kierunku zakładu Lhoist Bukowa Sp. z o.o.”

## 10.8. Proponuje się, aby wszystkie strony oferty i załączniki były ponumerowane. Miejsca, w których

## Wykonawca naniósł jakiekolwiek poprawki muszą być parafowane przez osoby podpisujące

## ofertę.

## 10.9. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę pod

## warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub

## wycofaniu.

10.11. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian po upływie terminu do składania

ofert.

10.12 Podwykonawstwo:

10.12.1.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom podając zakres powierzonych robót.

    - Wykonawca, którego oferta została wybrana może zawrzeć umowę na wykonanie robót z podwykonawcą (cami)  zakres robót zgodny z ofertą.

11.    OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY  OFERTY

11.1.  Cenę oferty należy podać w „Formularzu  oferty „   tj: załączniku nr 1

11.2.  Cenę należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH.

11.3.  Wykonawca w „ kosztorysie ofertowym – załącznik 2 ” poda ceny jednostkowe netto na

wszystkie roboty ( w poszczególnych pozycjach), następnie przemnoży ceny jednostkowe netto

przez podane ilości jednostek i zsumuje wartości wyliczonych pozycji – w ten sposób otrzyma

cenę netto, następnie obliczy podatek VAT.

Suma ceny netto i podatku VAT stanowi cenę oferty.

  - Wykonawca w cenie oferty powinien ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia w tym również obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

  - Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie obowiązują na czas trwania umowy

i nie będą podlegały zmianie.

11.6  Tam, gdzie w którymkolwiek dokumencie składającym się na niniejszą SIWZ zostało wskazane

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których

mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub

rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie

gorszych od złożonych, w SIWZ.

12.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO   Z  WYKONAWCĄ  I  UDZIELANIA

WYJAŚNIEŃ

12.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,

lecz nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania, Zamawiający przekaże

wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści na stronie internetowej,

na której umieszczona jest SIWZ www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl

12.2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres:     
                                               Zarząd  Dróg  Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

  - Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących

postępowania:

Norbert Gąsieniec – Dyrektor   ZDP

Halina Sokołowska  – Referent ds. zamówień publicznych

Eugeniusz Jaszewski – Kierownik

12.5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje pomiędzy Wykonawcą

i Zamawiającym przekazywane będą faxem i niezwłocznie przesłane pocztą.

12.6. Prosi się wykonawców, aby w treści oferty wskazali nr faksów, pod które Zamawiający będzie

przesyłał wszelkie informacje, zawiadomienia, oświadczenia.

12.7. Jeżeli wykonawca otrzyma informację faksem – treść tej informacji odsyła zwrotnie pod

wskazany nr faksu z adnotacją, że informacja doszła i jest czytelna ze wskazaniem daty jej

otrzymania.

12.8.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający

domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę w

formularzu oferta zostało mu dostarczone  w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy

z jego treścią.

12.9.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

13.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości 5430,50 zł

słownie złotych: pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 50/100

13.2.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a. pieniądzu

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c. gwarancjach bankowych

d. gwarancjach ubezpieczeniowych

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b, ust.5 pkt.2
                  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości  (Dz.U. nr 109 poz.  1158 z późn. zm.  )

  - Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy:

63 8525 0002 0000 0010 7002 0003

Wniesione w pieniądzu wadium będzie skuteczne w momencie wpływu środków na rachunek

bankowy Zamawiającego przed złożeniem oferty.

Wadium w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego
        	lub załączyć do oferty.

13.4.  Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy, którego 
          oferta została wybrana  jako najkorzystniejsza , któremu zamawiający zwróci wadium 
          po zawarciu umowy.

13.5.   Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie którym mowa w art. 26 ust.3. nie złoży, dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw , chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

14.    MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Ofertę należy złożyć:

Zarząd Dróg Powiatowych
  29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81 , pok.7

Termin składania ofert upływa w dniu 21 września 2011r.  o godz. 11:00

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte po upływie  terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

15.    TERMIN   ZWIĄZANIA   OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.

15.2.  W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.

15.3. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje

Wykonawców, którzy złożyli oferty.

16. MIEJSCE  I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT

16.1.     Publiczne otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi:

dnia  21 września 2011r.  godz. 11:10

Zarząd Dróg Powiatowych

29-100  Włoszczowa , ul. Jędrzejowska 81  pok. 8

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu każdej koperty z ofertą zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa firmy (nazwisko), adres (siedziba), cena oferty.

W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informacje z sesji otwarcia ofert.

17.    BADANIE   I   OCENA   OFERT

17.1.   Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena    100%

  - Przed przystąpieniem do oceny ofert wg kryterium cena Komisja dokona sprawdzenia

spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wymaganych na

podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w

obliczeniu ceny zgodnie z art.87 ustawy.

17.4.  Następnie oferty zostaną sprawdzone czy nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1

  - W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający zwróci się  do Wykonawcy   o udzielenie w określonym  terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  na wysokość ceny.

  - Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy

złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż ceny w złożonych ofertach.

17.7.  Oferty nieodrzucone zostaną ocenione według następujących kryteriów:

cena    -    100 %

Oferty będą oceniane w skali  od 0 do 10 punktów

Oferty według powyższego kryterium zostaną ocenione następująco:

Każdy członek komisji  przyzna punkty danej ofercie wg wzoru:

Cn                                            Cn - oferta z najniższą ceną

X = -------  x 10 pkt.                         Cb - oferta badana

Cb

Iloczyn sumy punktów przyznanych danej ofercie przez każdego członka komisji i znaczenia procentowego kryterium (100%) stanowi ilość punktów, jakie oferta otrzyma za kryterium cena.

Maksymalna liczba punktów, jaki oferta może otrzymać = ilość punktów obliczona wg wzoru (10 pkt.) x 3 członków komisji x 100 % = 30 pkt.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy,  którego oferta jest zgodna z ustawą i SIWZ  oraz została uznana za najkorzystniejszą ( tj; oferta z najniższą ceną )

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.    ZABEZPIECZENIE   NALEŻYTEGO  WYKONANIA   UMOWY

18.1.  Przed podpisaniem umowy wykonawca musi wnieść zabezpieczenie wykonania 
         umowy  w wysokości  5  %  ceny całkowitej  (z podatkiem VAT) podanej w ofercie.

18.2.   Zabezpieczenie to może być wniesione w następujących formach

- pieniądzu

- gwarancjach bankowych

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia        9 listopada 2000r.  o utworzeniu Polskiej  Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

- Przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

18.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez zamawiającego.

18.4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną

lub kilka form, o których mowa w pkt. 19.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

18.5.Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała kwota zostanie pozostawiona

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15

dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

19.    UDZIELENIE   ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie – Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o zawarte

w ogłoszeniu i SIWZ kryteria wyboru.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, firmę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy, firmy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

  - Zamawiający zmieści w/w informacje na stronie internetowej

www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

- WARUNKI  UMOWY

20.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego;

20.2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;

20.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda

złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:

- w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT;

- zmiany specjalistów przedstawionych w umowie ( kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru) na wniosek Zamawiających lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody;

- konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art.. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp;

- modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych;

- zmian ilościowych poszczególnych rodzajów robót objętych umową w ramach maksymalnej wartości zamówienia. Roboty te Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów;

- zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia spowodowany:

zawieszeniem robót przez Zamawiającego

zmianami w dokumentacji

opóźnieniami w przekazaniu placu budowy

warunkami atmosferycznymi w szczególności klęskami żywiołowymi  oraz warunkami odbiegającymi od typowych dla pory roku, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych

działaniem siły wyższej;

- zmiany wynagrodzenia  ( w oparciu o powykonawczy obmiar robót).

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

  - Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na

czas trwania robót, który należy zatwierdzić w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie oraz wykona właściwe oznakowanie zgodne z zatwierdzonym projektem.

20.6. Szczegółowe warunki umowy określa projekt umowy – Rozdział III niniejszej Specyfikacji

21. ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

  - Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

21.2.  Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany

na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

    - Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie  zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

    - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana drogą faxsową lub w terminie 10 dni, jeśli informacja została przesłana pocztą.

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej;

- wobec czynności innych niż określone w ppkt.1 i 2 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    - W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień           SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

21.9.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię

odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją

również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub

udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania

odwoławczego.

21.10.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się

prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego

kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

21.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, staja się uczestnikami

postępowania odwoławczego, jeżeli maja interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte

na korzyść jednej ze stron.

21.12.Zamawiający i odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający

opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na

korzyść strony, do której przystąpił. W przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o

uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na

postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

21.13.Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z

czynnościami i oświadczeniami strony.

21.14.Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym w przypadku uwzględnienia przez

Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, pod warunkiem, że w

postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden

Wykonawca lub jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do

postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu, co do uwzględnienia w całości

zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego.

W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

21.15.Odwołujący oraz wezwany Wykonawca nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony

prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu

21.16.Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie

Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w

odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.

21.17.Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym.

21.18.Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone

w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności

Zamawiającego.

21.19.Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada

1964 r. kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym ( arbitrażowym ) , jeżeli ustawa

nie stanowi inaczej.

21.20. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga

do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca

zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

# ROZDZIAŁ   II

# ZAŁĄCZNIKI

Przetarg nr 22 /2011

Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do  Zarządu Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

# W odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej  w Skorkowie w kierunku  zakładu  Lhoist Bukowa Sp. z o.o.”

1.Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem:

za  cenę  ......................... zł  netto  (słownie złotych: ........................................................
                                                                                     ........................................................)

podatek VAT .........%  ............ zł           (słownie złotych: ...................................................

.............................................................)

za  cenę  ......................... zł   brutto     (słownie  złotych: ..................................................

.......................................brutto.

zgodnie  z  załączonym  kosztorysem ofertowym

2.   Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń , dokonaliśmy  wizji lokalnej na terenie budowy oraz 
      zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.

3.   Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj; 30 dni.

4.  Na przedmiot zamówienia udzielamy ............. miesięcy gwarancji od daty

odbioru końcowego.

5.  Roboty objęte zamówieniem zamierzamy:        (proszę podać czy Wykonawca  zamówienie wykona
                                                                                                               sam,  czy   w części powierzy podwykonawcy)

- wykonać   ..................................

- w części powierzyć  podwykonawcy  tj;  ....................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

proszę podać   nazwę podwykonawcy oraz  część zamówienia   jaką ma   wykonać

6.  Warunki płatności zgodne z warunkami umowy.

7.   Oświadczamy , że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 
      umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku

przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach,

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.    Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego
       wykonania umowy  w wysokości  5 % ceny oferty, w  formie ........................................

9.  Oświadczamy, że wszystkie strony oferty wraz z kosztorysem ofertowym i wszystkimi

załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się . ……stron.

W niniejszej ofercie nie zostały złożone żadne dokumenty czy informacje mogące

stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.8 ustawy Pzp za

wyjątkiem następujących stron oferty .............................................

10. Numer faksu na który Zamawiający będzie przesyłał informacje .......................................

11. Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

- ........................................................................................................................

...............................dnia....................                                           .....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1

KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej w Skorkowie w kierunku zakładu Lhoist Bukowa Sp. z o.o.

| Lp. | Podstawa wyceny SST | Nazwa elementów rozliczeniowych | Jedn. miary | c.j [zł] | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-kod CPV 45100000-8 |
| 1. | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe w terenie równinnym | km |  | 0,235 |  |
| 2. | D.01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustu z elementów prefabrykowanych z odwozem gruzu na 3 km | mb |  | 5,00 |  |
| 3. | D.01.02.04 | Ręczne rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 z przeznaczeniem do ponownego wbudowania /odzysk 80 %/ | mb |  | 227,00 |  |
| 4. | D.01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej, wraz z ponownym ułożeniem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 /przełożenie wjazdu w km 0+152 str. prawa/ | M2 |  | 14,00 |  |
| 5. | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego, z odwozem urobku na odl. 3 km, str. prawa | M3 |  | 34,00 |  |
| II. ROBOTY ZIEMNE – KOD CPV 45100000-8 |
| 6. | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z odwozem gruntu na odl. do 3 km. /Zużycie na miejscu 25,43m3/ | M3 |  | 72,25 |  |
| 7. | D.02.01.01 | Wykonanie wykopu w gruncie kat. III -IV z wbudowaniem gruntu w nasyp z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem nasypu w miarę potrzeb warstw zagęszczanych –roboty ziemne poprzeczne /wg tabeli robót ziemnych/ | M3 |  | 25,43 |  |
| III. PODBUDOWY -kod CPV 45233000-9 |
| 8. | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV | M2 |  | 547,39 |  |
| 9. | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 20 cm po zagęszczeniu – zjazdy strona prawa | M2 |  | 49,00 |  |
| 10. | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu-chodnik strona prawa | M2 |  | 250,60 |  |
| IV. NAWIERZCHNIA-kod CPV 45233000-9 |
| 11. | D.05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej, średnia grubość ścinania 4 cm , destrukt należy do inwestora. Wg tabeli frezowania. | M3 |  | 75,07 |  |
| 12. | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | M2 |  | 1465,5 |  |
| 13. | 04.08.01 | Wykonanie wyrównania nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową. Wg tabeli wyrównań. | t |  | 102,98 |  |
| 14. | 05.03.15 | Ułożenie geosiatki o wytrz. 120 KN | M2 |  | 1465,5 |  |
| 15. | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 4 o grubości 5 cm po zagęszczeniu | M2 |  | 1465,5 |  |
| 16. | D.05.03.13 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA o grubości 4 cm po zagęszczeniu, warstwa ścieralna dla kategorii ruchu KR 4, wraz ze skropieniem międzywarstwowym | M2 |  | 1465,5 |  |
| V. ELEMENTY ULIC -kod CPV 45233000-0 |
| 17. | D.08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem,beton B-15,podsypka cem.- piask. gr. 3 cm/ 1:4/ | mb |  | 457,00 |  |
| 18. | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeża betonowego 20x6 na podsypce piaskowej /1:4/-str. prawa | mb |  | 227,00 |  |
| 19. | D.08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki szarej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ grubości 3 cm | M2 |  | 250,60 |  |
| 20. | D.08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ grubości 3 cm –wjazdy str.prawa | M2 |  | 49,00 |  |
| 21. | D.08.05.01 | Wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ grubości 3 cm/ ława betonowa/-str. lewa | mb |  | 230,00 |  |
| 22. | D.08.05.01 | Wykonanie ścieku skarpowego z kostki kolorowej gr. 8 cm na ławie betonowej gr. 10 cm wg rysunku konstrukcyjnego | szt. |  | 6 |  |
| VI. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO-KOD CPV 45230000-8 |
| 23. | D.03.02.01 | Regulacja pionowa żeliwnej kratki ściekowej | szt. |  | 7 |  |
| 24. | D.03.02.01 | Regulacja pionowa włazów żeliwnych kanalizacji sanitarnej | szt. |  | 1 |  |
| VII.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 452333000-9 |
| 25 | D.06.02.01 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 50 cm na ławie fundamentowej z kruszywa łamanego gr. 20 cm- str. lewa | mb |  | 6,00 |  |
| 26. | D.06.01.03 | Umocnienie dna rowu płytkami chodnikowymi 50 x 50 x 7 na podsypce cementowo-piaskowej /1:4/, grubości 5 cm – str. lewa | mb |  | 193,00 |  |
| 27. | D.06.01.03 | Umocnieni skarp rowu płytami ażurowymi 60 x40 x 8, uzupełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa gr. 5 cm-strona lewa | mb |  | 193,00 |  |
| 28. | D.06.03.01 | Utwardzenie wjazdów destruktem z frezowania gr. 15 cm po zagęszczeniu str. lewa | M2 |  | 120,00 |  |
| Razem wartość netto [zł] |  |
| Podatek VAT 23 % [zł] |  |
| Razem wartość brutto [zł] |  |

............................................................

/podpis i pieczęć oferenta/

Załącznik nr 3

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................

Adres wykonawcy  ...........................................................................................................

REGON.............................................................................................................................

Numer telefonu ...............................       Numer  fax ...............................

###### Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.)

Składają ofertę  w postępowaniu  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na:

„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej  w Skorkowie w kierunku  zakładu  Lhoist Bukowa Sp. z o.o.”

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................dnia....................                                              ...................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy ....................................................................................................

Adres wykonawcy  .....................................................................................................

REGON .....................................................................................................................

Numer telefonu ...............................       Numer  fax ...............................

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Składając  ofertę w przetargu nieograniczonym

„  Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej  w Skorkowie w kierunku  zakładu  Lhoist Bukowa Sp. z o.o.”

firma ............................................................................................................................................................................

zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat  przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania  (a jeśli okres prowadzenie jest krótszy  - w tym okresie) następujące zamówienia:

| Rodzaj robót Nazwa zadania | Wartość robót brutto | Czas realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenie |  |

................................dnia....................                                                    ..............................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................

Adres wykonawcy  ............................................................................................................

REGON ............................................................................................................................

Numer telefonu ...............................       Numer  fax ...............................

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Niniejsze zamówienie będą realizować następujące osoby, którymi dysponuje Wykonawca

„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej  w Skorkowie w kierunku  zakładu  Lhoist Bukowa Sp. z o.o.”

| Imię i Nazwisko | Rola w realizacji zamówienia | Numer i rodzaj uprawnień jeśli posiada | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kierownik budowy |  |  |

W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

................................dnia....................                                                        ................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6

Wypełniają tylko osoby fizyczne

prowadzące swoją działalność na podstawie wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej

Nazwa wykonawcy ..........................................................................................................

Adres wykonawcy  ...........................................................................................................

REGON.............................................................................................................................

Numer telefonu ...............................       Numer  fax ...............................

###### Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.24 ust.1 pkt.2

( ustawy z dnia  29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych )

Składają ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej  w Skorkowie w kierunku  zakładu  Lhoist Bukowa Sp. z o.o.”

Oświadczam (my), że w stosunku do Wykonawcy (Firmy ), którego reprezentuję:

- nie otwarto likwidacji         / otwarto likwidację*

- nie ogłoszono upadłości    / ogłoszono upadłość *

* - niepotrzebne skreślić

.................................. dnia ..........................

...........................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................

Adres wykonawcy  .............................................................................................................

REGON ...............................................................................................................................

Numer telefonu ...............................       Numer  fax ...............................

###### Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

(zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

Składają ofertę  w postępowaniu  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na:

„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej  w Skorkowie w kierunku  zakładu  Lhoist Bukowa Sp. z o.o.”

Oświadczam (my), że w stosunku do Wykonawcy (Firmy), którego reprezentuję (my)

brak jest podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania z powodu nie spełniania   warunków określonych w art. 24, ust.1 – Prawo   zamówień publicznych:

................................ dnia....................                .....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8

Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................

Adres wykonawcy  ............................................................................................................

REGON ...............................................................................................................................

Numer telefonu ...............................       Numer  fax ...............................

###### Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień

Składają ofertę  w postępowaniu  o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na:

„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264 T na odcinku od Szkoły Podstawowej  w Skorkowie w kierunku  zakładu  Lhoist Bukowa Sp. z o.o.”

Oświadczam, że osoby ( wymienione w załączniku nr 5 ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane i przynależą do Izby Inżynierów Budownictwa.

................................ dnia....................                .....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

ROZDZIAŁ  III

PROJEKT UMOWY

UMOWA  TRÓJSTRONNA

zawarta w dniu…………………….. 2011r. we Włoszczowie pomiędzy:

Zarządem Dróg Powiatowych  z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81  zwanym dalej „ Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1.  mgr Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  we Włoszczowie

z kontrasygnatą Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych – Bożena Adamczyk

a

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Zwanym dalej „ Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

przy udziale

Lhoist Bukowa Sp. z o.o.

Bukowa ul. Osiedlowa 10, 29-105 Krasocin

wpisaną do Krajowego Rejestru  Sądowego  przez Sąd Rejonowy w Kielcach , Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS 0000032126,   NIP 656-14-69-128,     REGON  290551034.

reprezentowaną  przez:

1)  …………………….. – Wiceprezesa Zarządu

2) ……………………... – Członka Zarządu

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą  - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010r. Nr  113 poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0264T na odcinku od Szkoły Podstawowej w Skorkowie w kierunku zakładu Lhoist Bukowa Sp. z o.o.”

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego następujące prace będące przedmiotem umowy:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowy,

-  nawierzchnia,

- elementy ulic,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- roboty wykończeniowe.

3. Wykonawca wykona prace, o których mowa w ust. 1 zgodnie z:

-    dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ.

- szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót,

- zasadami wiedzy technicznej,

- obowiązującymi przepisami prawa,

- przepisami o ruchu drogowym.

§ 2                                                                                                                                                 Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarnie przekazać Wykonawcy  teren budowy,

- przekazać dziennik budowy,

- zapewnić nadzór inwestorski przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy,

- dokonywać odbiorów poszczególnych rodzajów robót – w tym robót podlegających zakryciu – w terminach i  w trybie ustalonym w umowie,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie terenu budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia,

- terminowe wykonanie robót,

- przedkładanie dokumentów potwierdzających   jakość  wbudowywanych materiałów,

- opracowanie i uzgodnienie projektu  tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi ,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z dokumentacją techniczną, SIWZ,  harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, PN, zasadami wiedzy technicznej,

- stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną  oraz wykonanie przedmiotu umowy,

- prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych,

- uczestniczenie w rozmowach na wezwanie Zamawiającego,

- zapewnienie  ciągłego i bezpiecznego dojazdu oraz dojść do posesji znajdujących się na odcinku przebudowywanej drogi,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności zamawiającego,

- uczestniczenia w przeglądach powykonawczych na wezwanie Zamawiającego.

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

§ 3                                                                                                                                       Oświadczenie i zapewnienie Wykonawcy

- Wykonawca,  po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości  i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części  przedmiotu umowy podwykonawcy pod warunkiem, że posiada on kwalifikacje do ich wykonania po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. Wykonawca przyjmuje wobec podwykonawców funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- W przypadku gdy Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty w terminie wynagrodzenia dla Podwykonawcy, Podwykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni od upływu terminu płatności. Okres 14 dniowy liczony jest od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia wpływu informacji do Zamawiającego.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z  płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 4                                                                                                                                                Termin realizacji umowy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony  w  § 1 umowy w terminie  do dnia ………………...

§ 5                                                                                                                                                Odbiór robót

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany  zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

- W odbiorze końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazania:

- dziennika budowy,

-     dokumentacji powykonawczej:

- protokołów odbiorów częściowych,

- gwarancji,

- aprobat technicznych,

- atestów i certyfikacji jakości,

- deklaracji zgodności z PN,

- dokumentacji technicznej z dokonanymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenia końcowego budowy (kosztorysu  powykonawczego),

- pozostałych - dotyczących przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości odbioru i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku  odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenie wad lub nie wywiązanie się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji rozpoczynają bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§  6                                                                                                                                   Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, strony ustalają wynagrodzenie w  kwocie:

………… zł  netto,  plus należny ………%  podatek  VAT  w  wysokości …………zł.

#### Łączne wynagrodzenie  brutto  wynosi  ……………………….. zł

słownie: ………………………………………………….

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na  rachunek bankowy   ………………………………………….

- W przypadku wykonywanych robót przez Podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest złożenie wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawcy o rozliczeniu i otrzymaniu pełnej zapłaty przez Wykonawcę za wykonane prace objęte umową.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur  częściowych  i faktury  końcowej wystawionych w oparciu o odbiory częściowe i odbiór końcowy .

- Rozliczenie faktycznie wykonanych robót nastąpi wg. kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, na podstawie rzeczywiście wykonanych, odebranych i zatwierdzonych  przez Inspektora nadzoru ilości robót, przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysach ofertowych.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu ofertowego, Zamawiający pomniejszy odpowiednio przy końcowym rozliczeniu kwotę należności określonej w ust.1 niniejszego paragrafu.

- Wystawienie faktur częściowych następuje po zakończeniu wykonanego zakresu robót zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym i potwierdzeniu  przez Inspektora nadzoru.

- Wartość faktury  końcowej  nie może być mniejsza niż 100 tys. zł brutto.

- Faktury końcowe z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, mogą  zostać złożone  po:

- sporządzeniu przez wykonawcę na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego na całość wykonanych robót,

- przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Faktury końcowe należy złożyć :

- do Firmy Lhoist Bukowa Sp. z o.o w kwocie 100 tys. zł brutto

- do Zamawiającego w pozostałej wysokości należnej kwoty.

- Terminy płatności faktur licząc od dnia otrzymania faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów:

- częściowych do 30 dni roboczych

- końcowej do 30 dni roboczych.

- Lhoist Bukowa Sp. z o.o. zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia wobec Wykonawcy z tytułu wykonania umowy w wysokości 100.000 zł brutto i dokonać zapłaty w/w kwoty bezpośrednio na rachunek Wykonawcy, jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany w całości przez Wykonawcę. Zapłata przez Lhoist Bukowa Sp. z o.o. obejmować będzie ostatnią transzę płatności należnych Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy i dokonana zostanie w terminie obowiązującym Zamawiającego, na podstawie  odpowiednich faktur wystawionych dla firmy Lhoist Bukowa Sp. z o.o. przez Wykonawcę i pisemnej dyspozycji Zamawiającego co do dokonania zapłaty..

- Wykonawca zgadzając się na określone w ust. 12 warunki płatności oświadcza, że w zakresie objętym zobowiązaniem Lhoist Bukowa Sp. z o.o. do dokonania płatności  nie będzie dochodził zapłaty od Zamawiającego.

§ 7                                                                                                                                                Rękojmia za wady

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Termin gwarancji ustala się na 60 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi równy jest okresowi  gwarancji i liczony od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu   na cel określony w umowie, albo jeżeli przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany  do dokonywania przeglądów i nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie  dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili  odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia   Zamawiający może:

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

- dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonej przy odbiorze   wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający  może:

1)  żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Jeżeli Wykonawca odmówił usunięcia wad lub nie usunął wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt Wykonawcy, zachowując uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego.

- Drobne naprawy mogą być wykonywane przez Zamawiających na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 8                                                                                                                                                 Zmiana umowy

1. Zmiany postanowień  zawartej umowy dotyczą:

a) wynagrodzenia, w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

b) zmiany specjalistów przedstawionych w umowie (kierownika budowy,  kierowników robót,  inspektora nadzoru) na wniosek Zamawiających lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.

c) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

d) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zaniechanych  lub zamiennych,

e) zmian ilościowych poszczególnych rodzajów robót objętych umową w ramach maksymalnej wartości zamówienia. Roboty te Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów.

f)  zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia spowodowany:

-   zawieszeniem robót przez Zamawiającego;

-   zmianami w dokumentacji;

-   opóźnieniami w przekazaniu placu budowy;

-  warunkami atmosferycznymi w szczególności klęskami żywiołowymi oraz warunkami odbiegającymi od typowych dla pory roku, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych,

-   działaniem siły wyższej.

g)  zmiany wynagrodzenia  (w oparciu o powykonawczy obmiar robót).

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 9                                                                                                                                           Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o wystąpieniu istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokóle odbioru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, SST, wskazaniami zamawiającego lub niniejszą umową,

3) Wykonawca bez uzasadnienia przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli         Zamawiający :

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

2) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec  zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności  nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie  od umowy, o którym mowa w ust 1 - 3 powinno nastąpić w formie pisemnej

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 10                                                                                                                                                      Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienia w ukończeniu przedmiotu umowy, jak  również za opóźnienia w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji – w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową, lub za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego   w wysokości 10%  wartości ceny umownej brutto.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonych za każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia  staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w  umowie. Zamawiający  ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania robót udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru części przedmiotu umowy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych .

§ 11                                                                                                                                                    Siła wyższa

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań umownych, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

- Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej  zobowiązana jest  powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki o jej zajściu i ustaniu.

- Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią.

§ 14                                                                                                                                        Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy   zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu realizacji umowy  na osoby trzecie.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których :

- dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający

- jeden  egzemplarz otrzymuje Wykonawca,

c)  jeden egzemplarz otrzymuje Lhoist Bukowa Sp. z o.o. z kontrasygnatą

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA:

LHOIST BUKOWA SP. Z.O.O.

ROZDZIAŁ V

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT