Umowa  
zawarta w dniu ……………. pomiędzy:

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa,  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

- …………………………… – dyrektora

a 

 ……………………………………………………………………………………,  zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

- ……………………………. - właściciel

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania rynien i rur spustowych wraz z opierzeniem gzymsów i drobnymi naprawami elewacji na budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Wiśniowa 12, 29-100 Włoszczowa

§ 2

W/w roboty zostaną wykonane w terminie od 24.07.2014r do 28.08. 2014r.

- Strony ustalają, że odbiór wykonywanych prac nastąpi w przeciągu dwóch dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia określonych robót.

- Strony ustalają, że Wykonawca ma prawo zmiany terminu zakończenia robót o liczbę dni, w których różne przyczyny uniemożliwiły prowadzenie prac.

§ 3

- Wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy za wykonanie w/w robót ustala się  na kwotę brutto: ……………………….zł  (słownie:  ………..………………    ………… ………………… złotych 00/100  ).

- Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót,  przelewem na konto na podstawie wystawionej faktury.

§ 4

Wykonawca oświadcza, że przyjmując przedmiot umowy do realizacji wykona go zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.

§ 5

1)Wykonawca udzieli  Zamawiającemu 36 – miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

2)Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanego zamówienia.

3)W okresie gwarancyjnym wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie 5 dni od zgłoszenia wady.

§6

1.Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki

b)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,30 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 7% wynagrodzenia umownego brutto.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

§ 8

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..........................................................         		...................................................

Zamawiający 						Wykonawca