Projekt

UMOWA Nr ………

zawarta w dniu …………………………………………..  pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

- mgr Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

z kontrasygnatą Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych – Bożena Adamczyk

a ………………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacj zadania pod nazwą:

„Docieplenie stropodachu na budynku ZDP we Włoszczowie” zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z:

- szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót,

- zasadami wiedzy technicznej,

- obowiązującymi przepisami prawa,

- technologią wskazaną przez producenta materiałów.

§ 2

TERMINY

Termin realizacji zamówienia – do dnia 05.12.2014 r.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

…………………….. zł netto

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł podatek  VAT

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł  brutto

słownie złotych; ……………………………………………………………………….

- Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji całości zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz zatwierdzony przez Dyrektora ZDP.

- Zamawiający przekaże należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury za wykonanie roboty stanowiące przedmiot umowy.

§ 4

ODBIORY ROBÓT

- Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową w drodze pisemnego zgłoszenia wykonanych robót do odbioru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli na dzień końcowego odbioru robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany przedmiot umowy posiada wady nie zostanie odebrany.

Za okres od dnia zakończenia robót podanego w umowie do dnia usunięcia wad zostaną naliczone kary zgodnie z § 5 ust.2a niniejszej umowy.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie podpisania przez strony protokołu końcowego.

§ 5

KARY UMOWNE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy następujące kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

  - za zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu Umowy z usterkami lub wadami uniemożliwiającymi jego użytkowanie – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

§ 6

GWARANCJA

- Strony postanawiają, że niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 24 miesięcznej gwarancji jakości wykonanych robót. Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego.

- O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokólarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

- Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając jednocześnie termin ich wykonania.

§ 7

# ZMIANA UMOWY

1. Zmiany postanowień  zawartej umowy dotyczą:

a) wynagrodzenia, w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

b)  zmiany specjalistów przedstawionych w umowie (kierownika budowy,  kierowników robót,  inspektora nadzoru) na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.

c) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,

d) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku ze zmianą ilości robót, usług lub dostaw, mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia robót dodatkowych, zaniechanych  lub zamiennych, a także w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane),

e) zmian ilościowych poszczególnych rodzajów robót objętych umową. Roboty te Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów.

f)  zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia spowodowany:

-   zawieszeniem robót przez Zamawiającego;

-   zmianami w dokumentacji;

-   opóźnieniami w przekazaniu placu budowy;

-  warunkami atmosferycznymi w szczególności klęskami żywiołowymi oraz warunkami odbiegającymi od typowych dla pory roku, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych,

-    wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji robot warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń obiektów budowlanych, pozostałości itp.

-   działaniem siły wyższej.

g)  zmiany wynagrodzenia  (w oparciu o powykonawczy obmiar robót i kosztorys powykonawczy).

h) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

j) zmniejszenia zakresu świadczenia Wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

3. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją 
niniejszego zamówienia.

§ 9

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- ze strony Zamawiającego - …………………………

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY