Włoszczowa dnia 01.06.2016r.

UWAGA ZMIANA II  W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe dróg powiatowych na terenie powiatu włoszczowskiego

W załączeniu nowy formularz oferty i wzór umowy.

Podpisał

Dyrektor ZDP

Norbert Gąsieniec

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do  Zarządu Dróg Powiatowych

29-100 Włoszczowa

ul. Jędrzejowska 81

# W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert:

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego

1. Oferujemy wykonanie oznakowania poziomego za cenę jednostkową:

- oznakowanie cienkowarstwowe

............. zł / m2  netto  (słownie złotych: .....................................................................
                                                                    ....................................................................)

............ zł VAT ……%  (słownie złotych: ..................................................................

................................................................................)

.............. zł / m2 brutto  (słownie  złotych: ..................................................................

................................................................ )

- oznakowanie grubowarstwowe

............. zł / m2  netto  (słownie złotych: .....................................................................
                                                                    ....................................................................)

............ zł VAT ……%  (słownie złotych: ..................................................................

................................................................................)

.............. zł / m2 brutto  (słownie  złotych: ..................................................................

................................................................ )

2. Cena za całość zamówienia ( przy przewidywanych ilościach: oznakowanie cienkowarstwowe 1 068,50; grubowarstwowe 160,819)

…………………….. zł brutto

słownie złotych:…………………………………………………………………………………

...............................dnia....................                                           .....................................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA  Nr ………

W dniu …………………  została zawarta pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych

z siedzibą 29-100  Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. mgr Norbert Gąsieniec – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

z kontrasygnatą Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych – Bożena Adamczyk

a ………………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje:

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Włoszczowskiego.

2. Zamówienie obejmuje: 1 230,00 m2 ( linie segregacyjne, przejścia dla  pieszych, drobne elementy)

Oznakowanie w ilości 1 230,00 m2 jest ilością przewidywaną i zależeć będzie

od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a)   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót;

b)   zasadami wiedzy technicznej;

c)   obowiązującymi  przepisami prawa;

d)   przepisami o ruchu drogowym

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

Materiały powinny odpowiadać wymogom SST.

§ 2

1.Termin obowiązywania umowy  – od dnia zawarcia umowy  do dnia 15.07.2016r.

2. Przekazanie odcinków dróg z wyznaczeniem zakresu oznakowania do wykonania zostanie

dokonane protokólarnie w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

3.Wykonawca rozpocznie wykonywanie oznakowania poziomego w ciągu 2 dni od dnia

protokólarnego przekazania odcinków dróg wraz z zakresem oznakowania.

§ 3

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 odbywać się będzie według ceny jednostkowej:

a. oznakowanie cienkowarstwowe

…………………….. zł netto

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł podatek  VAT

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł  brutto

słownie złotych; ……………………………………………………………………….

b. oznakowanie grubowarstwowe

…………………….. zł netto

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł podatek  VAT

słownie złotych; ………………………………………………………………………

…………………….. zł  brutto

słownie złotych; ……………………………………………………………………….

2. Przewidywana wartość umowy wynosi: …………….. zł brutto

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………

3. Należność ( wynagrodzenie) za przedmiot umowy równa się iloczynowi ceny jednostkowej i ilości

metrów wykonanego oznakowania.

4. W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanego oznakowania odbiega od przewidywanej

Wykonawca otrzyma zapłatę wynikającą z przemnożenia ilości faktycznie wykonanych robót przez

cenę jednostkową podaną w pkt. 1 i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń

w stosunku do zamawiającego.

5. Zmiana wartości umowy podana w pkt. 2 w zależności od ilości wykonanego oznakowania

nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

§ 4

1.  Rozliczenie za przedmiot umowy  nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na

podstawie zestawienia ilości wykonanych i odebranych robót.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez przedstawiciela

Zamawiającego oraz zatwierdzony przez Dyrektora ZDP. Do protokół Wykonawca załączy

aprobatę techniczną materiałów  użytych do wykonania oznakowania.

3. Zamawiający będzie regulował należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy

w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury za wykonane  roboty stanowiące

przedmiot umowy wraz z potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez przedstawiciela

Zamawiającego / zatwierdzony protokół odbioru/.

§ 5

1.Odbiór końcowy  zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całość zadania i zgłoszeniu przez

Wykonawcę robót do odbioru końcowego. Zamawiający dokona odbioru  końcowego robót w

terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

2. Wykonanie i odbiory robót oraz ewentualnych robót usterkowych będzie się odbywać zgodnie

ze SST.

§ 6

1.  Strony postanawiają, że  niezależnie od odpowiedzialności  Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady

przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 6 miesięcznej

gwarancji jakości.

Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego całości

przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych wad w terminie 3 dni od daty

otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie  je na własny koszt w terminie podanym przez

zamawiającego.

3.  O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie

określając rodzaj stwierdzonej wady.

4. Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając

jednocześnie termin ich wykonania.

§ 7

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania zobowiązań  umownych Zamawiający będzie

naliczał Wykonawcy następujące kary umowne:

a.  za nie rozpoczęcie wykonywania oznakowania  w terminie - 0,1% wartości  wynagrodzenia

umownego brutto określonego w  § 3 pkt.2   za każdy  dzień  zwłoki;

b.  za nie wykonanie oznakowania  w terminie - 0,1% wartości  wynagrodzenia

umownego brutto określonego w  § 3 pkt.2   za każdy dzień zwłoki;

c. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie gwarancyjnym – 0,2 % wartości

wynagrodzenia umownego brutto określonego w w  § 3 pkt.2   za każdy dzień zwłoki.

3.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
     kar umownych.

§ 8

1. Wykonawca podczas wykonywania oznakowania poziomego zobowiązany jest do oznakowania

drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania.

2. Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywane oznakowanie,

od chwili rozpoczęcia  aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobą trzecim spowodowane

własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją  niniejszego zamówienia w stopniu

całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 9

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- ze strony  Zamawiającego - …………………………

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY