# Informacja Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie

o zrealizowanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych

w zakresie dróg oraz  o przygotowaniu do akcji „ZIMA” 2007/2008.

W bieżącym roku zostały zrealizowane następujące prace:

- remont cząstkowy emulsją i grysami w ilości 540 ton wykonany przez firmę zewnętrzną na wartość – 203 569,20 zł – zadanie to wykonywała FTS „HOS-BUD” Mierzwin,

- poprawa odwodnienia drogi powiatowej 0227T w miejscowości Konieczno i Rogienice – prace polegające na oczyszczeniu rowów i przepustów, niwelacji pobocza, założeniu zjazdów na wartość – 7 193,80 zł – zadanie to wykonywało PHU „KAMI-BIS” Michał Kmita z Kurzelowa,

- wykonanie regulacji poziomej studzienek kanalizacyjnych na ul. 1-go Maja we Włoszczowie na wartość – 4 270,00 zł – zadanie to wykonywało PHU „KAMI-BIS” Michał Kmita z Kurzelowa,

- wykonanie zatoki parkingowej przy cmentarzu w miejscowości Dzierzgów przy drodze powiatowej nr 0234T na wartość – 10 004,00 zł – zadanie to wykonywało ŚPRD „TRAKT” Górki Szczukowskie,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej długości 432 mb na ul. Ogrodowej we Włoszczowie na wartość – 78 155,64 zł – zadanie to wykonywało ŚPRD „TRAKT” Górki Szczukowskie

- wykonanie przedłużenia przepustu wraz z murkiem czołowym, poszerzeniem pobocza      i oczyszczeniem przepustu na drodze powiatowej nr 0263T Gruszczyn – Cieśle na wartość  - 6 795,40 zł – zadanie to wykonywała FW „PARTNER” Marek Ciszek z Sułkowa,

- wykonanie niwelacji zawyżonych poboczy przy drodze powiatowej nr 0227T w miejscowości Konieczno na wartość 4 860,16 zł – zadanie to wykonywało PUH „MANEX BIS” Dominik Maniara z Bodzentyna,

- oznakowanie poziome dróg i ulic powiatowych w ilości 760 m2 na wartość – 8 808,40 zł – zadanie to wykonywało Przedsiębiorstwo „DUBR” Kielce,

- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0221T Rząbiec – Wymysłów długości 1600 mb na wartość – 235 362,40 zł – zadanie to wykonywało ŚPRD „TRAKT” Górki Szczukowskie (inwestycja współófinansowana przez Gminę Włoszczowa)

- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0234T Psary – Kuczków w miejscowości Kuczków długości 961 mb na wartość – 106 083,88 zł – zadanie to wykonywało ŚPRD „TRAKT” Górki Szczukowskie (inwestycja współófinansowana przez Gminę Secemin)

- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0228T Rogienice – Bebelno długości 1800 mb na wartość – 237 936,60 zł – zadanie to wykonywało PD „WOJTRANS” Henryk Wojda z Jędrzejowa (inwestycja współfinansowana ze środków pozyskanych z rezerwy budżetowej) – ze względu na powstałe po przetargu oszczędności zakres prac został rozszerzony o 400 mb, a więc po zrealizowaniu całości zadania będzie odnowiony odcinek 2200 mb,

- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0252T Bobrowniki – Ciemiętniki na długości 800 mb na wartość – 82 452,48 zł – zadanie to wykonywało KPRD Kielce (inwestycja współfinansowana przez Gminę Kluczewsko) – zadanie zostało rozszerzone o 170 mb w wyniku powstałych po przetargu oszczędności , łączna długość odcinka 970 mb),

- wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0264T w miejscowości Bukowa długości 300 mb na wartość – 75 716,01 zł – zadanie to wykonywało Przedsiębiorstwo „BUDEX” z Kielc (inwestycja współfinansowana przez Gminę Krasocin). Rozszerzono zakres budowy chodnika w Bukowie o wykonanie chodnika przed kościołem na wartość – 18 507,00 zł,

- wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 0401T w miejscowości Kozia Wieś długości 220 mb na wartość – 35 975,36 zł – zadanie to wykonywało PHU „KAMI” K. Kmita z Kurzelowa,

- wykonano odnowę drogi powiatowej Bobrowniki – Dobromierz długości 1240 mb – prace zostały w całości sfinansowane przez Urząd Gminy Kluczewsko,

- przy udziale środków unijnych wykonana została przebudowa dróg powiatowych nr 0233T, 0242T, 0243T w ciągu Czaryż – Wola Czaryska – Bieganów – Dzierzgów długości 7,2 km na wartość – 2 366 495,01 zł.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych wykonał remonty cząstkowe we własnym zakresie w ilości 300 ton na wartość 89 000 zł (średni koszt 1 tony 297 zł).

Pracownicy ZDP wykonali również remonty dróg masą bitumiczną na zimno w ilości 246 m2 oraz masą bitumiczną na gorąco w ilości 145 m2, a także remonty dróg tłuczniowych: Krasocin – Chotów, Bebelno – Krzepin, Czarnca – Wymysłów – Miny, Kąty - Wyrąb, Przygradów - Lipno oraz wykonali nawierzchnię tłuczniową na parkingu przy Powiatowym Centrum Kulturalno Rekreacyjnym we Włoszczowie.

ZDP przygotował i przeprowadził procedurę przetargową na wykonanie chodnika dla pieszych w Radkowie jednak z uwagi na brak wystarczających środków na ten cel unieważniono postępowanie.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa czy opady śniegu.

W bieżącym sezonie zimowym trzy gminy na terenie powiatu włoszczowskiego Radków, Moskorzew i Kluczewsko zawarły z Powiatem porozumienia na podstawie, których przejęły zimowe utrzymanie dróg powiatowych w obrębie swoich granic administracyjnych. Również Gmina Włoszczowa wyraziła chęć współpracy przy zimowym utrzymaniu dróg                i wzięła na siebie utrzymanie części dróg powiatowych w ilości ok. 30 km, w zamian Zarząd Dróg Powiatowych będzie utrzymywał podobną długość dróg gminnych.

W sezonie zimowym 2007/2008 Zarząd Dróg Powiatowych w wyniku rozstrzygniętego przetargu ma do dyspozycji następujący sprzęt:

- pługopiaskarki – 3 jednostki

- piaskarka z nośnikiem i osprzętem do odśnieżania – 1 jednostka

- ładowarka do załadunku piaskarek – 1 jednostka

- ładowarka „FADROMA” – 2 jednostki

- równiarka z pługiem – 2 jednostki

W celu ograniczenia nawiewania śniegu na korpus drogi będą ustawiane zasłony przeciwśnieżne z tworzyw sztucznych i płotki drewniane w miejscach nieosłoniętych, najbardziej narażonych na powstawanie zasp, na łącznej długości ok. 3000 mb. (ZDP zabezpieczył 250 mb płotków i 3650 mb siatki). Prace przy ustawianiu zasłon będą rozpoczęte po 20 października.

Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na powstawanie gołoledzi (wiadukty, mosty, wzniesienia) ustawione zostały znaki ostrzegawcze A-32 oraz usypane kupki z mieszanką piaskowo solną.

Administracja drogowa kierująca pracami zimowego utrzymania dróg powiatowych wyposażona będzie w:

- środki łączności,

- mapy odśnieżania i usuwania śliskości zimowej,

- zestawienie sprzętu i materiałów,

- wykazy osób kierujących pracami wraz z numerami telefonów,

- wykazy telefonów jednostki nadrzędnej oraz innych instytucji współpracujących,

- wykazy wykonawców robót wraz z ich numerami telefonów,

- harmonogram dyżurów,

- listę z nazwiskami i adresami oraz numerami telefonów osób pełniących dyżury.

Do zwalczania śliskości zimowej Zarząd Dróg Powiatowych zabezpieczył na placu składowym 230 ton mieszanki piaskowo solnej, która w razie potrzeby będzie na bieżąco uzupełniana przez dostawców wyłonionych w przetargu.