Włoszczowa, dnia 17.08.2018 r.

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu:

nieograniczonego  nr ZDP-ZP-3431/15/2018 na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km odcinek Występy – Skorków – Leśnica – opracowanie dokumentacji projektowej ”

W SIWZ w pkt. 7. Termin realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie:

- etap I - opracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego wstępnego projektu zagospodarowania terenu, przeprowadzenie konsultacji społecznych - 30 listopad 2018 r.

- etap II - opracowanie pełnego przedmiotu umowy i przedłożenie do zamawiającego -                   30 czerwiec 2019 r.

Powyższe zmiany mają charakter jedynie porządkowy, nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, wobec czego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert

Powyższe zmiany należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Pozostałe zapisy w SIWZ nie ulegają zmianie.

Podpisał

Dyrektor ZDP

Norbert Gąsieniec